
佛山市房屋建筑和市政

工程施工招标文件范本

（适用于资格后审的电子招投标项目）
（2014年3月版）

佛山市公共资源交易管理委员会办公室

使用说明

一、本招标文件范本以《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件》（2010版）为基础，结合本市有关工程招标投标的管理规定进行编制，适用于设计和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标。

二、本范本用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要具体化，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。

三、本范本中除以空格标示的由招标人填空的内容、选择性内容和可补充内容外，应不加修改地直接引用。填空、选择和补充内容由招标人根据国家和地方有关法律法规的规定以及招标项目具体情况确定。
确实需要删改的内容以及可补充的内容应全部写入《招标文件范本修改补充申报表》（附后），公共资源交易管理机构在对招标文件备案时应对招标人填写内容及修改补充申报表内容进行重点审查。

四、招标人应按照本范本第一章之前的“投标文件否决性条款摘要”的格式，将招标文件中提及的所有否决性条款（投标人不满足其要求即导致其投标被拒绝或被否决的全部条款）予以集中列明。

五、招标人按照本范本第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入出售的招标文件中，作为投标邀请。其中，招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。

六、本范本第三章“评标办法”分别规定经评审的最低价法、合理低价二次平均法、随机合理低价法和综合评价法四种评标方法，供招标人根据招标项目具体特点和实际需要选择使用,但综合评价法只适用于特殊性工程。综合评价法中各评审因素的评审标准、分值和权重等由招标人按照国家有关部门及佛发改招〔2012〕14号文的相关规定确定。

第三章“评标办法”前附表应按规定要求列明全部评审因素和评审标准。

七、本范本第五章“工程量清单”由招标人根据工程量清单的国家标准、行业标准，以及招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”、“图纸”相衔接。本章所附表格可根据有关规定作相应的调整和补充。

八、本范本第六章“图纸”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”相衔接。

九、本范本第七章“技术标准和要求”由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制。“技术标准和要求”中的各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“或相当于”字样。

十、本范本将根据实际执行过程中出现的问题及时进行修改。各使用单位或个人对本范本的修改意见和建议，可向市资管办反映。

联系电话：（0757）83999763、83039263

附：1、特殊性工程划分标准

    2、招标文件范本修改补充申报表

特殊性工程划分标准
以下工程认定为施工技术要求较高或结构复杂的特殊性工程：
    （一）檐口高度100米以上（不含本数，下同）或单跨跨度30米以上的房屋建筑工程；高度120米以上的构筑物；跨度33米以上、总重量l200吨以上、单体建筑面积24000平方米以上的钢结构工程(包括轻型钢结构工程)和边长80米以上、总重量350吨以上、建筑面积6000平方米以上的网架工程；建筑面积1.5万平方米以上的大型地下建筑工程。

    （二）地铁车站、区间土建工程；车站装修及设备安装工程；系统机电设备安装工程；车辆段工程；主变电站工程；轨道工程；控制中心工程；线路拆解等工艺性复杂工程。

    （三）单跨跨度40米以上的桥梁；断面20平方米以上或长度1000米以上的隧道工程；高等级及以上公路的主体工程、路面工程、机电工程；面积5万平方米以上的高等级路面工程；公路大中修养护工程；结构特殊的桥梁加固维修工程。

    （四）沿海3万吨级以上或内河5000吨级以上码头；水深大于6米的防波堤；5万吨级以上船坞船台和滑道工程；1000吨以上船闸和300吨以上升船机工程；沿海5万吨以上或内河1000吨以上航道工程；600万立方米以上疏浚工程或陆域吹填工程。

    （五）中型以上（含中型）泵站、水闸、水库新建、扩建、改造、加固工程；二级以上堤防除险加固工程；小（一）型及以上新建水库大坝工程；4万立方米以上炸礁、清礁工程。

    （六）管径1000MM以上城市主给排水或污水管网；大型城市供水厂、污水处理厂、泵站、垃圾处理、污泥处理工程。

    （七）中、高压城市燃气管道工程；大型燃气储备厂（站）工程。

    （八）单独发包的边坡高度大于15米岩质边坡支护工程或边坡高度大于10米的土质边坡支护工程；单独发包的基坑深度大于5米的基坑支护工程。

招标文件范本修改补充申报表

本工程按照在佛山市公共资源交易网公布的佛山市房屋建筑和市政工程施工招标文件范本（    年  月版）编制招标文件。如有不一致地方，在本申报表中反映，其他条款均按照招标文件范本（    年  月版）相应条款编制。

	序号
	章节、条目
	修改类型
	范本原文
	拟删改的内容

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：修改类型填写“增加”、“删除”或“修改”。

（工  程  名  称）
施工招标文件

招 标 人：                                 （盖单位章）

招标代理机构：                             （盖单位章）
联系人：                     联系电话:                 
传真号码：                   E-mail：                  

       年      月      日

目     录

投标文件否决性条款摘要 ……………………………………………………………………………5
招标无效、投标无效、中标无效的认定及处理………………………………………………………8
不予退还投标保证金、诚信保证金的情形……………………………………………………………10
第一章 致投标人 …………………………………………………………………………………………11
第二章 招标公告（适用于公开招标）

1.招标条件………………………………………………………………………………………13

2.工程概况与招标范围…………………………………………………………………………13

3.资格审查方式…………………………………………………………………………………13

4.投标人资格要求………………………………………………………………………………13

5.报名要求及招标文件、图纸等资料的获取…………………………………………………16

6.投标担保金……………………………………………………………………………………16

7.投标文件的递交………………………………………………………………………………16

8.发布公告的媒介………………………………………………………………………………17

9.异议与投诉……………………………………………………………………………………17

10.其他…………………………………………………………………………………………17
11.联系方式……………………………………………………………………………………18

第二章 招标邀请书（适用于邀请招标）

1.招标条件………………………………………………………………………………………19

2.工程概况与招标范围…………………………………………………………………………19

3.投标人资格要求………………………………………………………………………………19

4.报名要求及招标文件、图纸等资料的获取…………………………………………………21

5.投标担保金……………………………………………………………………………………21

6.投标文件的递交………………………………………………………………………………21

7.确认……………………………………………………………………………………………22

8.异议与投诉……………………………………………………………………………………22

9.其他……………………………………………………………………………………………22

10.联系方式………………………………………………………………………………………22

第三章 投标人须知………………………………………………………………………………23

投标人须知前附表………………………………………………………………………………23

投标人须知正文部分

1.总则

1.1 项目概况 ………………………………………………………………………………31
1.2资金来源和落实情况 …………………………………………………………………31

1.3招标范围、计划工期、承包方式和质量要求 ………………………………………31

1.4投标人资格要求 ………………………………………………………………………31

1.5费用承担 ………………………………………………………………………………32

1.6保密 ……………………………………………………………………………………32

1.7语言文字 ………………………………………………………………………………32

1.8计量单位 ………………………………………………………………………………32

1.9踏勘现场 ………………………………………………………………………………32

1.10投标预备会……………………………………………………………………………32

1.11分包……………………………………………………………………………………32

1.12偏离……………………………………………………………………………………32

    2.招标文件

        2.1招标文件的组成 ………………………………………………………………………32

        2.2招标文件的澄清 ………………………………………………………………………33

        2.3招标文件的修改 ………………………………………………………………………34

        2.4招标文件的效力 ………………………………………………………………………34

3.投标文件

3.1投标文件的语言及度量衡单位………………………………………………………34

3.2投标文件的组成（适用于一般性工程） ……………………………………………35

3.2投标文件的组成（适用于特殊性工程） ……………………………………………36

3.3投标报价 ………………………………………………………………………………37

3.4投标货币…………………………………………………………………………………38

3.5投标有效期 ……………………………………………………………………………38

3.6投标担保金 ……………………………………………………………………………38

3.7资格审查文件 …………………………………………………………………………39

3.8备选投标方案 …………………………………………………………………………40

3.9投标文件的编制 ………………………………………………………………………40

4.投标

4.1投标文件的密封和标记 ………………………………………………………………41

4.2投标文件的递交 ………………………………………………………………………41

4.3投标文件的修改和撤回 ………………………………………………………………42

5.开标

5.1开标时间和地点 ………………………………………………………………………42

5.2开标程序 ………………………………………………………………………………42

5.3开标异议 ………………………………………………………………………………43

6.评标

6.1评标委员会 ……………………………………………………………………………43

6.2评标原则 ………………………………………………………………………………44

6.3评标 ……………………………………………………………………………………44

7.合同授予

7.1中标候选人 ……………………………………………………………………………44

7.2中标候选人公示 ………………………………………………………………………44

7.3 定标……………………………………………………………………………………44

7.4 中标通知书 ……………………………………………………………………………44

7.5 履约担保 ………………………………………………………………………………45

7.6 签订合同 ………………………………………………………………………………45

8.重新招标和不招标

8.1重新招标 ………………………………………………………………………………45

8.2不再招标 ………………………………………………………………………………46

9.纪律和监督

9.1对招标人的纪律要求 …………………………………………………………………46

9.2对投标人的纪律要求 …………………………………………………………………46

9.3对评标委员会成员的纪律要求 ………………………………………………………46

9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 …………………………………………46

        9.5异议和投诉……………………………………………………………………………………46

10.需要补充的其他内容 ………………………………………………………………………47

    附表一：开标记录表 ……………………………………………………………………………48

        附表二：问题澄清通知 …………………………………………………………………………49

        附表三：问题的澄清 ……………………………………………………………………………50

 评标办法(经评审的最低投标价法)

评标办法前附表……………………………………………………………………………………50

评标办法正文部分…………………………………………………………………………………52

第四章 评标办法(合理低价二次平均法)
评标办法前附表……………………………………………………………………………………56

评标办法正文部分…………………………………………………………………………………58
第四章 评标办法（随机合理低价法)
评标办法前附表……………………………………………………………………………………62

评标办法正文部分…………………………………………………………………………………64

第四章 评标办法（综合评价法)

评标办法前附表……………………………………………………………………………………68

评标办法正文部分…………………………………………………………………………………72
第五章 合同条款及格式

第一部分 合同协议书 ……………………………………………………………………………81

第二部分 通用合同条款 …………………………………………………………………………84
第三部分 专用合同条款 …………………………………………………………………………85
1. 一般约定
………………………………………………………………………………………85
2. 发包人 …………………………………………………………………………………………87
3. 承包人 …………………………………………………………………………………………88
4. 监理人 …………………………………………………………………………………………89
5. 工程质量 ………………………………………………………………………………………90
6. 安全文明施工与环境保护 ……………………………………………………………………90
7. 工期和进度 ……………………………………………………………………………………91
8. 材料与设备 ……………………………………………………………………………………92

9. 试验与检验 ……………………………………………………………………………………92
10. 变更……………………………………………………………………………………………93
11. 价格调整………………………………………………………………………………………93
12. 合同价格、计量与支付………………………………………………………………………94
13. 验收和工程试车………………………………………………………………………………96
14. 竣工结算………………………………………………………………………………………96
15. 缺陷责任期与保修……………………………………………………………………………97
16. 违约……………………………………………………………………………………………98
17. 不可抗力………………………………………………………………………………………99
18. 保险……………………………………………………………………………………………99
20. 争议解决………………………………………………………………………………………99
    附件…………………………………………………………………………………………………100

第六章 工程量清单
1.工程量清单说明…………………………………………………………………………………113

2.投标报价说明……………………………………………………………………………………113

3.其他说明…………………………………………………………………………………………116

4.工程量清单报价表…………………………………………………………………………………118

第七章 图 纸

1.图纸目录 …………………………………………………………………………………………133

2.图纸 ……………………………………………………………………………………………134

第八章 技术标准和要求 ……………………………………………………………………………135
第九章  投标文件格式

第一节 资格审查资料格式（适用于一般性工程） …………………………………………………137

  一、资格审查强制性条件资料（企业）……………………………………………………………140

  二、资格审查强制性条件资料（人员）……………………………………………………………142

  三、联合投标协议书（如有）………………………………………………………………………143

  四、法定代表人身份证明……………………………………………………………………………144

  五、授权委托书………………………………………………………………………………………145

        附表一：投标人基本情况表 ……………………………………………………………………146
附表二：项目管理机构组成表 …………………………………………………………………147
附表三：拟派驻本工程的项目负责人及项目技术负责人（如有）简历 ……………………148
附表四：近年完成的同类项目情况表 …………………………………………………………149
附表五：近年财务状况 …………………………………………………………………………150
附表六：近年发生的诉讼及仲裁情况 …………………………………………………………151
附表七：企业信誉状况 …………………………………………………………………………151
第二节 经济标格式（适用于一般性工程）

  一、诚信投标承诺书 …………………………………………………………………………………155
  二、投标函及投标函附录 .…………………………………………………………………………156
  三、投标担保金 ………………………………………………………………………………………158
  四、履约承诺书 ………………………………………………………………………………………159
  五、施工组织简化方案 ………………………………………………………………………………160
  六、拟分包项目情况表 ………………………………………………………………………………165
  七、已标价工程量清单 ………………………………………………………………………………166
  八、其他材料 …………………………………………………………………………………………167
第二节 经济标格式（适用于特殊性工程）

  一、诚信投标承诺书 …………………………………………………………………………………171
  二、投标函及投标函附录 ……………………………………………………………………………172
  三、投标担保金 ………………………………………………………………………………………174

  四、履约承诺书 ………………………………………………………………………………………175
  五、拟分包项目情况表 ………………………………………………………………………………176
  六、已标价工程量清单 ………………………………………………………………………………177
  七、其他材料 …………………………………………………………………………………………177
第三节 资信标（含资格审查资料）格式（适用于特殊性工程）…………………………………178
第四节 技术标明标格式（适用于特殊性工程）……………………………………………………194

    第五节 技术标暗标格式（适用于特殊性工程）……………………………………………………196

投标文件否决性条款摘要

重要提示：本摘要是本招标文件(含招标文件的澄清、修改、补充文件等)中涉及的所有否决性条款的集中列示，包括：招标文件规定的在开标会上当场宣布投标文件不予受理或为无效投标的情形，初步评审、详细评审阶段发现重大偏差的情形。除出现本摘要集中列示的否决性条款规定的情形以外，投标文件出现的其他任何情形均不得作否决处理。招标文件中有关否决性条款的阐述与本摘要所列内容不一致的，以本摘要列示的内容为准。
如招标人通过招标文件的澄清、修改、补充文件予以增加否决性条款的，招标人应当重新编写本摘要内容，将新增否决性条款列入本摘要，并发布新的完整的《投标文件否决性条款摘要》。否则，增加的否决性条款无效。

招标人应派代表参加开标、评标会（不得超过2人），并负责在开标会上判定投标文件不予受理或为无效投标的情形。

评标委员会应将在初步评审阶段和详细评审阶段发现的投标文件中的重大偏差情况列入评标报告中的“否决投标情况说明”，对该投标文件作否决处理；对于发现的其他偏差情况应列入细微偏差，向招标人提出相关意见和建议，但不得对该投标作否决处理。

一、在开标会上，判定投标文件不予受理或为无效投标的情形（由招标人负责判定）： 

（一）判定投标文件不予受理的情形：

1、无投标邀请函原件（适用于邀请招标）；

2、未按规定办理投标报名手续或未向招标代理机构购买招标文件的；

3、投标文件在投标截止时间以后送达或者未送达指定地点；

4、纸质投标文件外封套上载明的投标人名称与报名时登记的投标人名称不一致（已在工商行政管理部门及建设行政主管部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续，且在开标的1个工作日之前已向招标代理机构和集中交易机构报备的除外）；

5、投标人授权代理人以及招标文件有要求必须到场出席开标会的特定人员，未按招标文件要求到场或未能按招标文件要求提供身份证明文件的；

6、投标人未按要求出示投标保证金提交凭证或投标保证金未按规定要求提交；

7、投标文件未按要求密封、标记，或因错放或密封不牢靠而造成的提前开封的，具体要求见本招标文件相应条款。

8、未对电子文件进行数字证书加密或电子签章的，或对投标文件进行加密但在开标会规定的时间内没有完成解密的。

注：投标文件出现上述情形被判定不予受理的，招标人将原封退回该投标文件。
（二）宣布投标文件为无效投标的情形：

    1、投标文件中投标人名称与报名登记的名称不符的（已在工商行政管理部门及建设行政主管部门办理了工商更名登记手续及相关证书更名手续，且在开标的1个工作日之前已向招标代理机构和集中交易机构报备的除外）；
2、投标文件的装订不符合要求，具体要求见本招标文件相应条款；

3、纸质投标文件的份数不满足要求，具体要求见本招标文件相应条款；

4、未在投标函上填写投标报价或投标文件中投标函以汉字形式（大写金额）记载的投标报价高于招标控制价；

注：投标文件出现上述情形在开标会上被宣布为无效投标后，不再经评标委员会确认，亦不进入评标程序，该投标文件不予退回。
二、初步评审阶段和详细评审阶段有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标： 

1、投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

2、投标文件不符合招标文件评标办法前附表的要求；

3、评标委员会要求澄清、说明、补正，投标人拒不进行澄清、说明、补正的；或评标委员会根据评标办法对投标文件的计算错误进行修正后，投标人不接受修正后的投标报价；

4、投标报价更改了不可竞争费用或低于投标人的成本；

5、投标文件附有明显有失公允，招标人不能接受的条件；

6、投标人有以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；
7、技术标（如有）经评标委员会评审为不合格的；

8、开标、评标采取应急措施时，纸质投标文件与电子投标文件内容不一致的；

9、法律、法规、规章规定的其他情形。

注：以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假的行为认定

（1）使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标的，属于以他人名义投标。

（2）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

①投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
②投标人之间约定中标人；
③投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
④属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
⑤投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（3）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
⑤不同投标人的投标文件相互混装；
⑥不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（4）投标人有下列情形之一的，属于以其他方式弄虚作假的行为：
①使用伪造、变造的许可证件；
②提供虚假的财务状况或者业绩；
③提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
④提供虚假的信用状况；
⑤其他弄虚作假的行为。
招标无效、投标无效、中标无效的认定及处理

    一、招标无效的情形（包括但不限于）：

    （一）违法发布公告，包括不在指定媒介发布资格预审公告和招标公告；
    （二）应当公开招标而邀请招标；
    （三）资格预审文件、招标文件发售时间不符合法定要求；
    （四）不按照资格预审文件载明的标准和方法进行资格预审，或者资格审查委员会的组建不符合法定要求；
    （五）招标人或者招标代理机构限制排斥潜在投标人；
（六）招标人或者招标代理机构向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招投标的其他情况，或者泄露标底；
    （七）招标人或者招标代理机构与投标人串通；
    （八）招标代理机构在所代理的招标项目中投标或者代理投标。

    上述违法行为，如果在投标截止前发现的，责令改正并顺延投标截止时间。如果在投标截止后被发现和查实，且对中标结果造成实质性影响的，招标无效。如果是在中标通知书发出后被查实且影响中标结果的，中标无效。招标被确认无效的，招标人应当重新招标。
    二、投标无效的情形（包括但不限于）：

    （一）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人参加投标的；

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

（三）资格预审后联合体增减、更换成员的，

（四）联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；

（五）投标人发生合并、分立、破产等重大变化，不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正性的；

（六）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的；
（七）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
（八）投标人向招标人或者评标委员会成员行贿的；
（九）投标人受到财产被查封、冻结或者被责令停产停业、吊销营业执照、取消投标资格等处罚的其他违法行为。

    投标被确认无效的，在评标过程中，相关投标应当被否决；在中标候选人公示阶段，应当取消其中标资格；已发出中标通知书的，中标无效。
    三、中标无效的情形（包括但不限于）：

（一）招标人或者招标代理机构接受未通过资格预审的单位或者个人参加投标的；

（二）招标人或者招标代理机构接受应当拒收的投标文件的；

（三）评标委员会的组建、更换违反《招标投标法》和《条例》规定；

（四）评标委员会成员有《招标投标法》第56条，以及《条例》第71条、第72条所列行为之一的；

    （五）招标人向他人透露已获取招标文件的潜在投标人的名称、数量或者可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况的，或者泄露标底，影响中标结果的；

    （六）招标代理机构泄露应当保密的与招标投标活动有关的情况和资料的，或者与招标人、投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益，影响中标结果的；

（七）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标的，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的；

（八）投标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（九）招标人与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，影响中标结果的；

（十）招标人在评标委员会依法推荐的中标候选人以外确定中标人的，依法必须进行招标的项目在所有投标被评标委员会否决后自行确定中标人的。
中标被确认无效的，按照《招标投标法》第64条规定，由招标人从符合条件的其他中标候选人中确定中标人或者重新招标。

不予退还投标保证金和诚信保证金的情形
    一、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

    （一）投标截止后投标人撤销其投标文件的；

（二）中标人无正当理由不与招标人订立合同的；

（三）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的；

    （四）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。

    二、有下列情形之一的，诚信保证金将不予退还：

    （一）投标人在投标过程中存在违反《诚信投标承诺书》中承诺内容的；

（二）中标候选人被取消中标资格或被行政主管部门处罚的；

（三）法律、法规、规章规定的其他违背诚实信用原则的行为。

第一章  致投标人

特别提示：

一、本招标文件是依据有关招标投标的法律、法规、规章和规范性文件的规定，根据本招标工程的特点和需要编制的。招标文件的编制遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则，招标文件的内容已清楚地反映了工程的规模、性质以及商务和技术要求等。

二、投标人获取招标文件后，应仔细阅读招标文件及附件的全部内容，招标文件与附件具有同等效力。

三、投标人在投标截止时间前，应通过“佛山市公共资源交易网”（www.fsggzy.cn）随时查看有关该工程招标文件的澄清（答疑）、补充、修改内容。招标文件、澄清（答疑）、补充、修改内容不一致时，以最后发出的为准。

四、投标人应在遵循招标文件的各项规定和要求的前提下，编制投标文件。编制投标文件时，应注意：

1、投标文件必须满足招标文件中的实质性要求和条件。投标文件的所有否决性条款已在招标文件中汇总明示，若出现其中任何一个情形的，其投标将会被否决。

2、投标人对招标文件有不明之处，或者认为招标文件的内容违法违规或不公平、不公正，损害其利益的，应通过“佛山市公共资源交易网”，以不记名方式向招标人提出疑问或异议（疑问应在招标文件规定的时间内提出，异议应当在投标截止时间10日前提出），求得彻底澄清。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起10日内向行政监督部门实名投诉。

3、本工程将采用计算机电子招标、投标、评标，请务必按相关要求编制投标文件，有疑问的可通过载明的联系方式要求技术咨询。电子投标文件编制不规范导致投标文件内容无法成功上传，该标书将被视为无效标书。

4、电子投标文件必须使用佛山电子投标文件制作软件编制。投标人应将纸质投标文件中已经按要求签字、盖章的页面扫描后相应加入资格审查电子投标文件、技术标明标电子投标文件、经济标电子投标文件中，并采用投标人的机构数字证书进行电子签名。
未对电子文件进行数字证书加密或电子签章的，以及对投标文件进行加密但在开标会规定的时间内没有进行解密的，开标会现场将作为不予受理的投标文件处理。

5、本工程技术标暗标内容应当按照招标文件要求及统一的文档格式编制，不得出现任何与判断投标人相关的标识或暗示，否则该投标将予以否决。

五、投标人在提交投标文件时，应注意：

1．投标人应严格按照招标文件的要求进行投标文件的签字（电子签名）、盖章、密封和标记。

2．投标人网上递交投标文件时，必须在截标前通过“佛山市公共资源交易网”成功上传电子标书，上传后必须打印回执单作为网上递交投标文件的凭证。为防止网络阻塞，建议提前上传投标文件。

3.在试运行期内，投标人从网上递交投标文件后，还需到      公共资源交易中心现场递交一份纸质投标文件。纸质投标文件必须与电子投标文件内容一致，并按规定封装。

纸质投标文件只做应急备用。何时取消纸质投标文件，按公共资源交易管理机构的通知执行。

第二章 招标公告（适用于公开招标）

1.招标条件

         (项目名称)     已由 （项目审批、核准或备案机关名称） 以 （批文名称及 

编号）  批准建设，招标人(项目业主)为            ，建设资金来自    (资金来

源)      。项目已具备招标条件，现对该项目的                    工程施工进

行公开招标。

2.工程概况与招标范围

2.1 建设地点：                                                             

2.2 项目建设规模：                                                         

2.3 计划工期：           日历天，计划开、竣工时间：                        

2.4 本招标工程共分     个标段，各标段招标内容、规模和招标控制价：
各投标人均可就本招标工程上述标段中的   个标段投标，但最多允许中标   个标段。
2.5承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包文明施工。综合单价包干。

2.6 工程质量要求：                                               
2.7 安全文明施工要求: 符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定，承诺达到

                        （省、市安全生产、文明施工“双优”工地标准）。
3.资格审查方式

本工程采用“资格后审”合格全数入围的方式确定合格投标人。  
4.投标人资格要求

根据《注册建造师执业工程规模标准》以及佛山市一般性工程和特殊性工程的划分标准，本工程属于  一般性工程中的大型工程   一般性工程中的中小型工程   特殊性工程，投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：

4.1 法人资格

投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期并且按规定完成年检。
4.2 对投标人企业的资质要求

4.2.1投标人须具有承接本工程所需的        工程（施工总承包/ 专业承包）    级或以上资质，企业注册资本金      万元及以上。

      [注： 具体资质要求按照国家有关规定填写，不得提高资质标准。要求同时具备2项或以上资质的，招标人应当接受联合体投标。企业注册资本金应符合《建筑业企业资质等级标准》中5倍限额的规定。]
4.2.2 本工程          （接受/不接受）联合体投标。

联合体投标人除应符合投标人应当具备的资格条件外，还应遵守以下规定：

4.2.2.1 投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均有法律约束力。

4.2.2.2联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，在该协议书中必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标、委派项目负责人和合同实施阶段的主办、协调工作，并约定各方拟承担的工作责任和权利义务。联合体协议书必须加盖所有联合体成员法人公章并由其法定代表人签字或盖章确认。

4.2.2.3 联合体资质按联合体协议约定的专业分工确定，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

4.2.2.4联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独投标或加入其他联合体在同一标段中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

4.2.2.5联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目工程款的支付。

4.2.2.6 除非另有规定和说明，本招标文件（含招标公告）中的“投标人”一词亦指联合   

        体各方。

[注：不接受联合体投标的，相关内容可以删除。]
4.3 投标人须持有有效的《安全生产许可证》。（园林绿化施工企业除外）

4.4 投标人应有良好信誉，并持有佛山市（区）建设行政主管部门颁发的有效的《佛山市建筑行业诚信手册》。

4.4.1 《佛山市建筑行业诚信手册》的有效范围是最新年度考评结论为C或以上的，或新登记颁发的。

4.4.2广东省以外的投标人，须按《广东省住房和城乡建设厅关于省外建设工程企业和人员进粤信息备案的管理办法（试行）》（粤建法〔2012〕24号文）的规定，在进粤企业和人员信息备案管理平台中办理企业和人员信息备案手续，并提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员信息备案平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息备案的网页打印件。

4.5 对投标人拟派项目负责人的要求

4.5.1 对拟派项目负责人的资格要求：须具备注册于投标人本单位的      专业    级（或以上级）注册建造师执业资格证书或临时注册建造师执业资格证书（在外省注册的建造师必须是一级注册建造师或一级临时注册建造师），并持有有效的《安全生产考核合格证》（B证）。

4.5.2投标人拟派驻项目负责人必须在佛山市建筑行业诚信管理系统登记备案的人员中选取，并且拟任项目负责人必须在资格审查当日未处于被系统锁定状态（园林绿化施工企业除外）。省外进粤企业，拟派驻项目负责人必须在省住建厅办理了备案手续。

4.5.3拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。

4.5.4需提供投标人近半年（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月，即      年   月

至     年   月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人所属当地社保管理部门出具的证明原件为准。

4.5.5拟派项目负责人如有参与其他工程投标的情况，必须在投标文件中说明。投标人应慎重考虑选派一名项目负责人参加多个工程项目的投标竞争，如投标项目负责人在两个及以上工程项目均中标的，只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后，担任本企业最先中标项目的投标项目负责人。后确定该企业为中标人的工程项目的招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗取中标查处。
4.6专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类）。

4.7对投标人企业的信誉要求

4.7.1投标人企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况。

4.7.2 投标人无论在何地受到暂停（取消）在当地投标资格的处罚，只要在处罚期内的，都无资格参加投标。

4.7.3投标人企业在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或重大安全生产事故（以行政主管部门或司法、仲裁机构等出具的认定文件为准）。

4.8 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

[注： 以下4.9至4.12为大型建设工程和特殊性工程招标时，招标人可以选择的对投标人的资格审查要求，招标人可全部选择或部分选择。无要求时，可以删除。]
4.9 对投标人企业及项目负责人完成过的类似施工业绩要求

4.9.1 投标人（联合体以牵头人为准）在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推），须独立承接并完成过至少1项单项合同金额（或单项合同规模）为     万元或以上的  （与本工程同类的专业）  工程施工业绩（以竣工验收报告载明的时间为准）。相关证明材料须包括中标通知书、合同协议书及竣工验收报告，如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。

4.9.2 投标人拟派项目负责人在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推），须独立承接并完成过至少1项单项合同金额（或单项合同规模）为           万元或以上的  （与本工程同类的专业）  工程施工业绩（以竣工验收报告载明的时间为准）。相关证明材料须包括中标通知书、合同协议书及竣工验收报告，如前述证明材料不能清晰反映有关特征和必要信息的，还须提供该项工程业绩的业主证明并须附有业主方的联系人及联系电话。

[注：工程业绩应是与本工程同类的专业且工程造价或工程规模达到招标项目的80%及以上的工程业绩；专业应以施工总承包资质或专业承包资质等级标准中的专业划分为准。]
4.10 对投标人企业的财务状况要求

投标人企业在近三个会计年度（   年、   年及   年）的财务决算审计结论均为盈利。相关证明材料以具备相关财务审计资质的会计师事务所或审计事务所出具的财务审计报告为准。

4.11 对投标人拟派驻本工程项目其他主要技术管理人员要求

4.12 对投标人拟用于本工程项目施工机械设备的要求

5.报名要求及招标文件、图纸等资料的获取

5.1招标人委托      公共资源交易中心接受投标报名。本项目采用网上报名的方式接受报名。具体操作方法请浏览“佛山市公共资源交易一体化服务平台”中“工程交易”中的交易指南栏目。网址：http://www.fsggzy.cn/ ，业务咨询电话：0757-83280199。

5.2 报名时间：     年   月   日   时   分起至     年   月   日   时  分止（不少于五个工作日），各投标人在项目报名日期期限内，可随时上网报名。
5.3 报名成功后，投标人可自行下载招标文件、图纸。招标文件费用为每套人民币    元，在项目开标当天收取。［注：招标文件费用每套不得超过500元人民币。］
5.4 招标文件一经在佛山市公共资源交易网发布，视作已发放给所有投标人（发布时间即 

为发出招标文件的时间），各投标人应在报名后及时下载电子版招标文件及图纸。否 

则所造成的一切后果由投标人自负。
6.投标担保金

本工程要求投标人提交    万元的投标保证金以及     万元的诚信保证金，合计
      万元。
7.投标文件的递交

7.1 投标文件递交的截止时间：   年  月  日   时   分。

7.2 投标人须在投标截止前将加密的电子投标文件通过佛山市公共资源交易一体化服务平台成功上传，并将相同内容的纸质投标文件按要求包装密封后，于投标截止前，由投标人授权代理人递交到     公共资源交易中心开标室。
7.3 投标文件递交截止时，投标人的                  法定代表人或企业负责人（总经

理）或企业技术负责人    法定代表人或企业负责人（总经理） 或企业技术负责人

或拟派本工程的项目负责人（建造师）   拟派本工程的项目负责人（建造师）须持

相关身份证明文件（注册执业证书或身份证明书、个人二代身份证，均需原件）到场

参加开标会。
[注：招标控制价3000万元以上（含）的工程应要求投标人的法定代表人或企业负责人（总经理）或企业技术负责人参加开标会；招标控制价1000万元（含）—3000万元的工程应要求投标人的法定代表人或企业负责人（总经理）或企业技术负责人或拟派项目负责人参加开标会；招标控制价1000万元以下的工程可以要求拟派项目负责人出席开标会。]
7.4 投标人须按照《佛山市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》（佛发改招〔2013〕11号）的要求，在投标文件首页签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。对于拒签或不按要求签署承诺书的投标人，评标委员会将否决其投标。
8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在     (发布公告的媒介名称)     以及广东省招标投标监管网、佛山市公共资源交易网发布。公告内容和时间不一致时，以佛山市公共资源交易网发布的为准。

9.异议与投诉

9.1根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条，潜在投标人或其他利害关系人认为本公告及招标文件的内容违法违规或不公平、不公正，损害其利益的，可以向招标人提出异议（异议应当在投标截止时间10日前提出）。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起10日内向行政监督部门实名投诉。

9.2潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。

10.其他

10.1 投标人要求澄清招标文件，以及招标人的澄清（答疑）、补充、修改等文件一律通过佛山市公共资源交易网提交和发布。各投标人应随时关注报名项目信息，及时登陆佛山市公共资源交易网下载相关文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。
10.2 本次招标办理投标报名手续并购买招标文件的投标人不足3人，或投标截止时间止递交有效投标文件的投标人或通过资格审查的合格投标人不足3人时，招标人将依法重新组织招标。

10.3 投标人授权代理人须具有交易员资格。

11.联系方式

招 标 人：                            招标代理机构：                        

地    址：                            地    址：                            

邮    编：                            邮    编：                            
联 系 人：                            联 系 人：                            
电    话：                            电    话：                            
传    真：                            传    真：                            
电子邮件：                            电子邮件：                            
                                                      年      月       日

第二章 投标邀请书（适用于邀请招标）

               （被邀请单位名称）：

1.招标条件

   (项目名称)    已由 （项目审批、核准或备案机关名称） 以  （批文名称及编号）    

批准建设，招标人(项目业主)为            ，建设资金来自    (资金来 

源)         。项目已具备招标条件，现邀请你单位参加本工程施工招标。

2.工程概况与招标范围

2.1建设地点：                                                             

2.2项目建设规模：                                                         

2.3计划工期：           日历天，计划开、竣工时间：                        

2.4本招标工程共分       个标段，各标段招标内容、规模和招标控制价：（分标段时）
各投标人均可就本招标工程上述标段中的       个标段投标，但最多允许中标    个 

标段。
2.5 承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包文明施工。综合单价包干、项目措施费

    包干。

2.6工程质量要求：                                           

2.7 安全文明施工要求: 符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定，承诺达到

                        （省、市安全生产、文明施工“双优”工地标准）。
3.投标人资格要求

投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，具体要求如下：

3.1  法人资格

投标人应具有独立法人资格并依法取得营业执照，营业执照处于有效期并且按规定完 

成年检。
3.2  对投标人企业的资质要求

3.2.1投标人须具有承接本工程所需的           工程（施工总承包/专业承包）    级或以上资质，企业注册资本金      万元及以上。

      [注：企业注册资金符合《建筑业企业资质等级标准》中5倍限额的规定。]
3.2.2 本工程          （接受/不接受）联合体投标。

 联合体投标人除应符合投标人应当具备的资格条件外，还应遵守以下规定：[注： 不接受联合体投标时，可删除。]
3.2.2.1投标人的投标文件及中标后签署的合同协议书，对联合体各方均有法律约束力。

3.2.2.2联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，在该协议书中必须指定牵头人，授权其代表所有联合体成员负责投标、委派项目经理和合同实施阶段的主办、协调工作，并约定各方拟承担的工作责任和权利义务。联合体协议书必须加盖所有联合体成员法人公章并由其法定代表人签字或盖章确认。

3.2.2.3联合体资质按联合体协议约定的专业分工确定，由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.2.2.4联合体各方签订联合体协议书后，不得再以自己名义单独投标或加入其他联合体在同一标段中进行投标，如有违反，其投标和与此有关的联合体的投标将被拒绝。

3.2.2.5联合体中标后，联合体各方应当共同与招标人签订合同，为履行合同向招标人承担连带责任。联合体牵头人应被授权作为联合体各方的代表，向招标人提交履约担保、承担责任和接受指令，并负责整个合同的全面履行和接受本项目工程款的支付。

3.2.2.6 除非另有规定和说明，本招标文件（含招标公告）中的“投标人”一词亦指联合

        体各方。

3.3  投标人须持有有效的《安全生产许可证》。（园林绿化工程不适用此项）

3.4  投标人应有良好信誉，并持有有效的《佛山市建筑行业诚信手册》。

3.4.1 《佛山市建筑行业诚信手册》的有效范围是指     年度考评结论为C或以上的，或于     年1 月1日以后颁发的为有效。

3.4.2 广东省以外的投标人，须按《广东省住房和城乡建设厅关于省外建设工程企业和人员进粤信息备案的管理办法（试行）》（粤建法〔2012〕24号文）的规定，在进粤企业和人员信息备案管理平台中办理企业和人员信息备案手续，并提供在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员信息备案平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息备案的网页打印件。

3.5  对投标人拟派项目负责人的要求

3.5.1对拟派项目负责人的资格要求：须具备注册于投标人本单位的    专业  级（或以上级）注册建造师执业资格证书或临时注册建造师（在外省注册的建造师必须是一级注册建造师或一级临时注册建造师），并持有有效的《安全生产考核合格证》（B证）。

3.5.2 投标人拟派驻项目负责人必须在佛山市建筑行业诚信管理系统登记备案的人员中选取，并且拟任项目负责人必须在资格审查当日未处于被系统锁定状态（园林绿化施工企业除外）。省外进粤企业，拟派驻项目负责人必须在省住建厅办理了备案手续。

3.5.3 拟派项目负责人没有在其他在建项目中担任项目负责人。

3.5.4 需提供投标人近半年（扣除发布招标公告当月往前顺推6个月，即      年   月

      至     年   月）为拟派项目负责人缴纳社保资金的有效的社保证明材料。以投标人所属当地社保管理部门出具的证明原件为准。
3.5.5拟派项目负责人如有参与其他工程投标的情况，必须在投标文件中说明。投标人应慎重考虑选派一名项目负责人参加多个工程项目的投标竞争，如投标项目负责人在两个及以上工程项目均中标的，只能按照不同工程项目中标通知书发出的时间先后，担任本企业最先中标项目的投标项目负责人。后确定该企业为中标人的工程项目的招标人将取消其中标资格。投标人隐瞒中标项目获取中标的，按弄虚作假骗取中标查处。

3.6专职安全人员须具有安全生产考核合格证（C类）。

3.7 对投标人企业的信誉要求

3.7.1 投标人企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况。

3.7.2 投标人无论在何地受到暂停（取消）在当地投标资格的处罚，只要在处罚期内的，都无资格参加投标。

3.7.3 投标人企业在近三年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或重大安全生产事故（以行政主管部门或司法、仲裁机构等出具的认定文件为准）。

3.8 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加

    投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标

    段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。

4.报名要求及招标文件、图纸等资料的获取

4.1招标人委托      公共资源交易中心接受投标报名。本项目采用网上报名的方式接受报名。具体操作方法请浏览“佛山市公共资源交易一体化服务平台”中“工程交易”中的交易指南栏目。网址：http://www.fsggzy.cn/ ，业务咨询电话：0757-83280199。

4.2 报名时间：     年   月   日   时   分起至     年   月   日   时  分止，各投标人在项目报名日期期限内，可随时上网报名。

4.3 报名成功后，投标人可自行下载招标文件、图纸。招标文件费用为每套人民币    元，在项目开标当天收取。［注：招标文件费用每套不得超过500元人民币。］
4.4 招标文件一经在佛山市公共资源交易网发布，视作已发放给所有投标人（发布时间即 

为发出招标文件的时间），各投标人应在报名后及时下载电子版招标文件及图纸。否 

则所造成的一切后果由投标人自负。
5.投标担保金

本工程要求提交    万元的投标保证金及     万元的诚信保证金，合计     万元。
6.投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间：   年  月  日   时   分。

6.2 投标人须在投标截止前将加密的电子投标文件通过佛山市公共资源交易一体化服务平台成功上传，并将相同内容的纸质投标文件按要求包装密封后，于投标截止前，由投标人授权代理人提交到     公共资源交易中心开标室。
6.3 投标人须按照《佛山市发展和改革局等六部门关于规范招投标市场秩序、遏制弄虚作假等违规行为的意见》（佛发改招〔2013〕11号）的要求，在投标文件首页签署《诚信投标承诺书》，由法定代表人签字并盖单位公章。对于拒签或不按要求签署承诺书的投标人，评标委员会将否决其投标。
7.确认

你单位收到本投标邀请书后，请于     （具体时间）前以传真或快递方式予以确认。
8.异议与投诉

8.1 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条，潜在投标人或其他利害关系人认为本公告及招标文件的内容违法违规或不公平、不公正，损害其利益的，可以向招标人提出异议（异议应当在投标截止时间10日前提出）。对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的，可以自知道或应当知道之日起10日内向行政监督部门实名投诉。

8.2 潜在投标人或其他利害关系人应当充分重视异议、投诉提出的时限，避免异议权、投诉权因时效原因而灭失。

9.其他

9.1 投标人要求澄清招标文件，以及招标人的澄清（答疑）、补充、修改等文件一律通过佛山市公共资源交易网提交和发布。各投标人应随时关注报名项目信息，及时登陆佛山市公共资源交易网下载相关文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。
9.2本次招标办理投标报名手续并购买招标文件的投标人不足3人，或投标截止时间止递交有效投标文件的投标人或通过资格审查的合格投标人不足3人时，招标人将依法重新组织招标。

9.3 投标人授权代理人须具有交易员资格。

10.联系方式

招 标 人：                            招标代理机构：                        

地    址：                            地    址：                            

邮    编：                            邮    编：                            
联 系 人：                            联 系 人：                            
电    话：                            电    话：                            
传    真：                            传    真：                            
电子邮件：                            电子邮件：                            
            年      月       日        

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容

	1.1.2
	招标人
	名称：
地址：
联系人：
电话：

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：
办公地址：
联系人：
电话：
传真：

电子邮箱：

	1.1.4
	工程名称
	

	1.1.5
	建设地点
	

	1.2.1
	资金来源
	

	1.2.2
	出资比例
	

	1.2.3
	资金落实情况
	

	1.3.1
	招标范围
	

	1.3.2
	计划工期
	定额工期：        日历天，计划工期：      日历天

计划开工日期：    年   月   日

计划竣工日期：    年   月   日

	1.3.3
	承包方式
	包工、包料、包工期、包安全、包文明施工。综合单价包干。

	1.3.4
	质量要求
	执行国家、省或行业现行的工程建设质量验收标准及规范，须达到                  验收质量等级标准。

	1.3.5
	安全、文明

施工要求
	符合国家、省、市安全生产、文明施工管理相关规定，承诺达到

                                。

	1.4.1
	投标人资格要求
	详见本工程招标公告。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	   不接受

   接受，应满足下列要求：详见本工程招标公告

	1.9.1
	踏勘现场
	不组织，由投标人自行踏勘。

	1.10
	投标预备会
	不召开

	1.11
	分包
	   不允许

   允许，分包内容要求：

分包金额要求：

接受分包的第三人资质要求：

	1.12
	偏离
	   不允许

   允许，可偏离的项目和范围见第七章“技术标准和要求”；

允许偏离最高项数：      
偏差调整方法：      

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	澄清（答疑）、修改、补充文件。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	     年  月   日   时   分。通过佛山市公共资源交易网提出。

	2.2.2及2.3.1
	招标人澄清（答疑）、补充、修改

招标文件的时间

及方式
	1、招标人在     年  月  日  时  分前，通过佛山市公共资源交易网发布。

2、招标文件的澄清（答疑）、补充、修改文件一经在佛山市公共资源交易网发布，视作已发放给所有投标人，各投标人应随时关注报名项目信息，及时登陆佛山市公共资源交易网下载相关文件，否则所造成的一切后果由投标人自负。

3、澄清（答疑）、补充、修改文件须经公共资源交易管理机构备案后，方可在佛山市公共资源交易网发布。

	3.2
	招标控制价及其计算方法
	计算方法：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）和2010年《广东省建设工程计价依据》。

招标控制价金额为：￥             元。其中包括安全文明施工措施费￥        元，专业工程暂估价￥        元，暂列金为￥        元。

 注：安全文明施工措施费、专业工程暂估价及暂列金为不可竞争费，投标人在报价中必须包含且不得更改该金额，否则其投标无效。

 投标单位的报价不得低于其成本价或高于招标控制价。否则投标将被否决。

	3.3.1
	投标有效期
	投标文件截止之日起   天。

	3.4.1
	投标担保
	投标担保金的缴纳形式及要求：
1、投标人须从本单位的基本账户通过银行汇款或转账的形式提交投标担保金。
2、投标人应在投标截止时间的2个工作日之前（即      年

   月   日17时之前，以银行到账时间为准），将投标担保金按规定金额从基本账户一次性转入或汇入到指定银行账户，否则投标无效。

投标担保金请按以下帐号提供并以该银行到账时间为准：

户名:       公共资源交易中心

开户银行：      
帐    号：      
投标保证金的金额（人民币）：        万元

诚信保证金的金额（人民币）：       万元

共计为：        万元人民币。

注：投标人应在汇款或转账凭证上注明本次招标的工程名称（可简称为“    以10个中文字符为限   ”）。

    公共资源交易中心在接到招标人退还保证金通知书后5个工作日内退还给投标人。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	   无

   近三年（指     、     、     年）。

	3.5.3
	近年完成的类似项目的时间要求
	   无

   近三年，自本工程招标公告发布之日起往前顺推。

	3.5.5
	近年发生的诉讼
及仲裁情况的

年份要求
	近三年，自本工程招标公告发布之日起往前顺推。

	3.6
	是否允许递交备选投标方案
	   不允许

   允许，备选投标方案的编制要求：

	3.7.3
	投标文件签字（电子签名）、盖章要求
	纸质投标文件应按第九章“投标文件格式”要求进行签字或盖章，投标文件装订成册后须加盖骑缝章。

电子投标文件必需有数字证书签名方为合法的投标文件。投标人应将纸质投标文件中已经按要求签字、盖章的页面扫描后加入资格审查电子投标文件、技术标明标电子投标文件、经济标电子投标文件中，并采用投标人的机构数字证书进行电子签名。

	3.7.4
	投标文件份数
	   一般性工程

资格审查资料电子投标文件及纸质投标文件各1份；

经济标电子投标文件及纸质投标文件各1份。

   特殊性工程

资信标（含资格审查资料）电子投标文件及纸质投标文件各1份；

经济标电子投标文件及纸质投标文件各1份；

技术标明标电子投标文件及纸质投标文件各1份；

技术标暗标电子投标文件1份，纸质投标文件正本1份，副本1份。

注：纸质技术标暗标副本不得出现任何与判断投标人相关的标识或暗示，否则该投标将予以否决处理。

	3.7.6
	纸质投标文件

装订要求
	按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，纸质投标文件应按以下要求装订：

1、分册装订，共分   册，分别为：

   资格审查资料：1册；

   经济标：1册；

       资信标（含资格审查资料）：1册；

   技术标明标：1册；

       技术标暗标：正本1册，副本1册。

2、采用 书式胶装 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。

	4.1.1
	纸质投标文件

的密封
	投标人投标时递交的纸质投标文件共  包，其标记和密封要求下：

   资格审查资料应使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“资格审查资料”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人（联合体牵头人）单位公章。

   经济标的应使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“经济标”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人（联合体牵头人）单位公章。

   资信标（含资格审查资料）应使用一个密封封套进行包装，并在封套上注 明“资信标（含资格审查资料）”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人（联合体牵头人）单位公章。

   技术标明标应使用一个密封封套进行包装，并在封套上注明“技术标明标”字样；在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人（联合体牵头人）单位公章。

   技术标暗标的正本与副本封面应注明“正本”、“副本”字样（注意副本不得有投标人的任何标识），先使用一个独立的密封封套将技术标暗标正本进行密封包装（此为内封套），并明确标示“技术标暗标”、“正本”字样及投标人名称，在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人（联合体牵头人）单位公章；然后再将封好内封套的技术标暗标正本与技术标暗标副本（无内封套）一起密封包装在一个外封套内；该外封套上必须明确标示“技术标暗标”字样及投标人名称，在封套的封口处加贴封条并骑缝加盖投标人（联合体牵头人）单位公章。

纸质投标文件未按上述规定进行密封及标记的，招标人不予受理。对因错放或密封不牢靠而造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人，招标人及招标代理机构不承担由此造成的投标文件提前开封的责任。

	4.1.1
	纸质投标文件

封套上应载明

的信息
	招标人地址：

招标人名称：

      （工程名称）     施工招标资格审查资料（或技术标明标或技术标暗标或资信标或经济标）

在    年  月  日  时  分前不得开启
投标人名称：            投标人地址：

	4.2.1
	投标文件递交

方式、截止时间
和招标文件收费
	电子投标文件通过佛山市公共资源交易网上传；纸质投标文件递交至      公共资源交易中心开标室（地址：                ）。
截止时间：     年   月   日   时   分（北京时间）。
招标人在开标会向所有提交投标文件的投标人各收取     元人民币。（一般不超过500元）

	4.3.2
	构成投标文件的其他材料
	在投标截止时间前提交的书面修改文件

	5.1.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间

开标地点：      公共资源交易中心开标室（地址：      ）

	5.1.2
	投标人出席开标会的特定人员要求
	（1）是否要求特定人员出席开标会：

   不要求

   要求以下特定人员出席开标会

   法定代表人或企业负责人（总经理）或企业技术负责人

       法定代表人或企业行政负责人（总经理）或企业技术负责人或拟派本工程的项目负责人（建造师）

       拟派本工程的项目负责人（建造师）
（2）本次招标要求各投标人的授权代理人及上述特定人员必须在投标截止时间前到场并参加开标会，并按开标程序，向招标人出示本人的身份证明文件，以证明其出席。

（3）投标人授权代理人及上述特定人员须全程参加开标会，不得中途退场。特定人员未按时出席并全程参加开标会的，将视为该投标人弃权，其投标文件将被拒绝受理或作无效处理。开标会结束后，有关投标的相关事宜均由投标人授权代理人负责办理，特定人员可以离场。

[注：招标控制价3000万元以上（含）的工程应要求投标人的法定代表人或企业负责人（总经理）或企业技术负责人参加开标会；招标控制价1000万元（含）—3000万元的工程应要求投标人的法定代表人或企业负责人（总经理）或企业技术负责人或拟派项目负责人参加开标会；招标控制价1000万元以下的工程可以要求拟派项目负责人出席开标会。]

	5.1.3
	投标人出席开标会人员的身份证明文件要求
	（1）法定代表人的身份证明文件包括：法定代表人证明书、本人身份证；

（2）投标人的企业负责人（总经理）的身份证明文件包括：企业负责人证明书、本人身份证；

（3）投标人的技术负责人的身份证明文件包括：企业技术负责人证明书、本人身份证；

（4）拟派项目负责人的身份证明文件包括：建造师注册证书、本人身份证；

（5）授权代理人的身份证明文件包括：本人身份证以及取得交易员资格时采集的本人指纹。

	5.2.1
	开标程序
	详见投标须知正文5.2开标程序。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	（1）评标委员会构成：共  人，其中评标专家  人，招标人代表  人（限招标人在职人员，应当具备国家和省规定的评标专家条件和要求，且不能担任评标委员会负责人，不得领取评标报酬）。

（2）评标专家确定方式：由招标人于开标时间（   ）小时前在（评标专家库名称）中随机抽取产生（同一单位不得有二名或以上专家同时参加同一项目的评标），若所要求类别的专家人数选取不足，则从相近专业类别中抽取。
（3）随机抽取时由      公共资源交易中心工作人员和招标人（招标代理机构）各派一名代表参加，随机抽取过程在监督部门监督下进行。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	   是

   否，推荐   名中标候选人，并列出评标排名次序。

	7.2
	中标候选人公示媒介
	招标人将评标委员会评审推荐的中标候选人的相关资料（包括中标候选人投标文件中的业绩、获奖、信誉证明或其它需要公示的材料）在佛山市公共资源交易网予以公示，公示期为3个工作日。

公示期满无异议或投诉的，招标人应在7日内发出中标通知书。

	7.5.1
	履约担保
	履约担保形式：可采用银行保函或专业担保公司担保等形式。
履约担保金额：                      。
招标人同时向中标人提供同等数额的工程款支付担保（政府投资的工程除外）。工程款支付担保可采用银行保函或专业担保公司担保等形式。
［注：银行保函应注明是银行保函，还是专业担保公司提供担保的银行保函；专业担保公司担保应符合《佛山市工程建设担保管理办法（试行）》（佛府办〔2012〕73号）的规定。］

	10
	需要补充的其他内容

	10.1
	词语定义

	10.1.1
	类似工程
	类似工程是指：　　　　　　　　

	10.1.2
	相关专业
	本招标文件中措辞的“   相关专业”是指：与      相关的专业，包括        等专业，以学历专业或职称专业为准。

	10.2
	“暗标”评审

	
	技术标是否采用“暗标”评审方式
	    不采用

    采用，投标人应严格按照投标须知正文第3.7款及本须知附表“投标文件的密封”要求编制和密封。

	10.3
	电子投标文件

	
	电子投标文件要求
	1、本项目使用计算机自动或辅助评标。

2、投标人须使用“电子投标文件制作软件”编制电子投标文件。

3、投标人须在提交投标文件截止时间前登录佛山市公共资源交易网上传加密的电子投标文件。为防止网络阻塞，建议提前上传电子投标文件。

4、投标人授权代理人必须携带对应生成投标文件的CA数字证书参加开标，现场对电子投标文件进行解密，否则，由此造成投标文件不能解密评审的后果由投标人自行承担。
5、投标人所上传的电子投标文件与纸质的投标文件应保持一致，如不一致，以电子投标文件为准。

	10.4
	知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.5
	重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.6
	同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”、“中标人”进行理解；“项目经理”与“项目负责人”应按相同定义进行理解。

	10.7
	监督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	10.8
	解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.9
	中标交易服务费

	
	招标人在向中标人发出中标通知书之前，中标人须先向      公共资源交易中心缴纳中标交易服务费。否则，招标人有权取消原中标决定。
中标交易服务费按      物价局核定的收费标准收取。

	10.10
	工程预付款及进度款拨付方式

	
	（1）工程预付款在合同签订后七日内按合同价款的    %支付。中标人应同时提供等额的预付款担保。预付款担保可采用银行保函或专业担保公司担保等形式。
（2）进度款结算方式：  按月结算与支付    以形象进度分段结算与支付。

注：工程预付款原则上不低于合同金额的10％，不高于合同金额的30％。

	10.11
	工程结算及调整方式

	
	（1）按中标单位投标报价时的工程量清单综合单价结算。工程量清单按招标人和监理单位确认的竣工图纸工程量为依据，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）和2010年《广东省建设工程计价依据》进行结算。

（2）施工过程中有设计变更或根据实际情况需要变更的，以设计变更或招标人、监理单位确认的现场签证的内容为准（设计变更必须经设计单位、监理单位、招标人及其他相关单位核认才有效），最后结算价按                    （财政部门/招标人委托的中介机构）审定价格为准。

（3）当工程项目变更或增减时，变更或增减工程项目的工程量清单按以下办法确定：

            

	10.12
	评标委员会对投标人投标文件的评审以投标人在佛山市公共资源交易一体化服务平台投标企业信息数据库中正式入库的信息为评审依据（社保证明除外），投标人未录入信息数据库中的信息或已录入信息数据库但未经公示结束的信息均不予认可。
请投标人及时维护、更新企业信息数据库的信息，确保其有效性。因投标人未及时维护、更新库内信息造成的后果，由投标人自负。

	10.13
	在评标结束后、中标通知书发出前，第一中标候选人放弃中标资格的，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

	……
	


注：本表内容须与投标人须知正文对应条款的内容一起阅读理解，如有不一致且不能互相解释的内容时，以本表内容为准。

投标须知正文

1. 总则

1.1 工程概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本工程已具备招标条件，现对本工程施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本招标项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况
1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。
1.3 招标范围、计划工期、承包方式、质量要求和安全要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 承包方式：见投标人须知前附表。

1.3.4 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.5 安全、文明施工要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉详见本工程招标公告。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外； 

（3）为本招标项目的监理人；

（4）为本招标项目的代建人； 

（5）为本招标项目提供招标代理服务的； 

（6）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的。
1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者 应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1不统一组织踏勘现场，投标人可根据需要自行到项目现场进行踏勘。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

     不召开。

1.11分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1本招标文件包括：

（1）投标文件否决性条款摘要；

（2）招标无效、投标无效、中标无效的认定及处理；

（3）不予退还投标保证金及诚信保证金的情形；

（4）至投标人；

（5）招标公告（或投标邀请书）；

（6）投标人须知；

（7）评标办法；

（8）合同条款及格式；

（9）工程量清单； 

（10）图纸； 

（11）技术标准和要求； 

（12）投标文件格式；

（13）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清（答疑）、修改、补充，构成招标文件的组成部分。
2.1.2招标人（或委托招标代理机构）须使用佛山市公共资源交易中心招标文件制作软件编制电子招标文件，并使用依法设立的电子认证服务机构签发的数字证书对电子形式的招标文件进行电子签名。该电子签名与招标人手写签名或者盖章具有同等的法律效力。
2.1.3 发布招标公告的同时，通过佛山市公共资源交易网发布电子招标文件、施工图纸。

2.1.4 招标文件一经在佛山市公共资源交易网发布，视作已发放给所有投标人。

2.1.5 投标人获取电子招标文件后，应仔细检查电子招标文件的合法有效性，以及招标文件的所有内容，认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等。若投标人的投标文件没有按招标文件要求递交全部资料，或投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以否决，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异使之成为具有响应性的投标文件。

2.2 招标文件的澄清（答疑）

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在“佛山市公共资源交易一体化服务平台建设工程网上交易系统”提出，要求招标人对招标文件予以澄清。提交问题时一律不得署名。

2.2.2 招标文件的澄清（答疑）将上传至“佛山市公共资源交易一体化服务平台建设工程网上交易系统”供投标人下载，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 招标澄清（答疑）文件一经在佛山市公共资源交易网发布，视作已发放给所有投标人。

2.3 招标文件的修改、补充

2.3.1 招标文件发出后，招标人可以对招标文件进行必要的修改或补充，并上传至“佛山市公共资源交易一体化服务平台建设工程网上交易系统”供投标人下载。但如果修改或补充招标文件的时间距投标截止时间不足15天，并且修改或补充内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.3.2招标修改、补充文件一经在佛山市公共资源交易网发布，视作已发放给所有投标人。

2.4 招标文件的效力

2.4.1 招标文件（含澄清、补充、修改等）须经公共资源交易管理机构备案。

2.4.2 招标文件是招标人发出的要约邀请，投标人参加投标均视为承认招标公告、招标文件及附件的所有条款,并承诺一旦中标将按招标文件、投标文件、合同条款、技术规范要求的质量和进度完成全部委托任务。

3. 投标文件

3.1 投标文件的语言及度量衡单位

3.1.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文。

3.1.2除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.2 投标文件的组成（适用于一般性工程）
3.2.1 投标文件由资格审查资料、经济标组成。

3.2.2 资格审查资料应包括下列内容：

（1）资格审查强制性条件资料（企业）；

（2）资格审查强制性条件资料（人员）；

（3）联合投标协议书（如有）；

（4）法定代表人身份证明；

（5）授权委托书；

（6）其他材料。

附表一：投标人基本情况表；

附表二：项目管理机构配备情况表（如有）；

附表三：拟派驻本工程的项目负责人及项目技术负责人（如有）简历；

附表四：近三年完成的类似项目情况表（如有）；

附表五：拟投入本工程的主要施工设备表（如有）；

附表六：近三年财务状况（如有）；

附表七：近三年发生的诉讼及仲裁情况；

附表八：企业信誉状况。

3.2.3 经济标应包括下列内容：

（1）诚信投标承诺书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）投标担保金；

（4）履约承诺书；

（5）拟分包项目情况表（如有）；

（6）施工组织简化方案；

（7）已标价工程量清单；

（8）其他材料。

3.2 投标文件的组成（适用于特殊性工程）

3.2.1 投标文件由资信标（含资格审查资料）、经济标、技术标明标、技术标暗标组成。

3.2.2 资信标（含资格审查资料）应包括下列内容：

（1）资格审查强制性条件资料（企业）；

（2）资格审查强制性条件资料（人员）；

（3）联合投标协议书（如有）；

（4）法定代表人身份证明；

（5）授权委托书；

（6）其他材料。

附表一：投标人基本情况表；

附表二：项目管理机构配备情况表；

附表三：拟派驻本工程的项目负责人和项目技术负责人（如有）简历；

附表四：近三年完成的类似项目及获奖情况一览表；

附表五：拟投入本工程的主要施工设备表；

附表六：近三年财务状况；

附表七：近三年发生的诉讼及仲裁情况；

附表八：企业信誉状况。

3.2.3 经济标应包括下列内容：

（1）诚信投标承诺书

（2）投标函及投标函附录；

（3）投标担保金；

（4）履约承诺书；

（5）已标价工程量清单； 

（6）拟分包项目情况表；

（7）其他材料；
3.2.4 技术标明标应包括下列内容：

      （1）组织机构；

（2）劳动力、机械设备和材料投入计划；

（3）在佛山市承担项目的能力优势。

3.2.5 技术标暗标应包括（但不限于）下列内容：

（1）施工方案；

（2）施工进度计划和各阶段进度的保证措施；

（3）施工平面布置和临时设施布置；

（4）安全、文明施工、环保措施；

（5）质量保证措施；

（6）新技术的应用。

3.3 投标报价

3.3.1 招标人按照招标施工图纸制定工程量清单，该清单载于本招标文件第七章中。投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.3.2工程量清单的组成、编制、计价、格式、项目编码、项目名称、工程内容、计量单位和工程量计算规则按照招标人给出的工程量清单及2013年中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB 50500-2013）及2010年《广东省建设工程计价依据》执行。

3.3.3招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价及其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.3.4投标人按照招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填报单价或合价的工程项目，视为完成该工程项目所需费用已包含在其它有价款的竞争性报价内，在实施后，招标人将不予支付。

3.3.5投标人的投标总报价，应是完成招标范围内已列明工作的全部费用，包括但不限于完成工作的成本、利润、税金、技术措施费、大型机械进出场费、风险费以及政策性文件规定费用等，不得以任何理由予以重复计算。

招标人提供的工程量清单或招标文件其他部分中有关规费、暂列金额、暂估价、安全文明施工费等非竞争性项目明列了单价或合价的金额的，投标人应按照明列的单价或合价的金额报价，未按照规定金额报价的，由评标委员会按照招标文件规定的金额进行修正。

3.3.6 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第六章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.3.7投标人一旦中标，投标人对招标人提供的工程量清单中列出的工程项目所报出的综合单价和措施项目费（措施项目费必须单列，没有单独列出的，视为已经包含在投标报价中），在工程结算时将不得变更，即在施工过程中即使工程量清单项目的工程量发生变更，中标投标文件列出的综合单价和措施项目费也不发生改变。 

[注释]施工招标项目工期超过12个月的，招标人应在招标文件及合同中明确在人工、材料、设备或机械台班市场价格发生异常变动情况时合同价款的调整办法。
3.3.8工程项目变更或增减时，变更或增减工程项目的工程量清单单价的确定办法：见投标人须知前附表。

3.3.9投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.3.10 属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人应当在招标文件中提出材料、设备的技术标准或者质量要求，或者以事先公开征集的方式提出不少于3个同等档次品牌或分包商供投标人报价时选择，凡招标人在招标文件中提出参考品牌的，必须在参考品牌后面加上“或相当于”字样。投标人在投标文件中应明确所选用主要材料、设备的品牌、厂家以及质量等级，并且应当符合招标文件的要求。

3.4投标货币

本工程投标总报价采用的币种为人民币。
3.5 投标有效期

3.5.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.5.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.6 投标担保金

3.6.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第八章“投标文件格式”规定的格式递交投标担保金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标担保金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。（1）投标人须按本须知前附表中规定的方式和金额提交投标担保金。
（2）投标人须在本须知前附表中规定的时间前，按规定的办法提交投标担保金。
（3）投标人应将提交投标担保金的银行汇款或转账凭证的复印件（必须清晰可辨，并加盖投标人公章）装入纸质投标文件的密封袋内。采用网上银行汇款或转账的，其网上银行系统提供的汇款或转账凭证必须经投标人的基本存款账户开户银行加盖确认章后方为有效。

3.6.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标担保金的，评标委员会将否决其投标。

3.6.3 投标担保金的有效期与退还

（1）投标担保金在投标文件有效期内保持有效，招标人如果按本须知第3.3.2项的规定延长了投标文件的有效期，则担保金的有效期也相应延长；

（2）招标人在评标结束后，通知交易中心退还未入选中标候选人的投标担保金及银行同期存款利息（扣除银行手续费）；
（3）招标人与中标人签订合同，并报公共资源交易管理机构备案后，通知交易中心退还中标人及未中标候选人的投标担保金及银行同期存款利息（扣除银行手续费）。

3.6.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标截止后投标人撤销其投标文件的；

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同的；

（3）中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的；

     （4）中标人不按照招标文件要求提交履约保证金的。

3.6.5 有下列情形之一的，诚信保证金将不予退还：

（1）投标人在投标过程中存在违反《诚信投标承诺书》中承诺内容的；

（2）中标候选人被取消中标资格或被行政主管部门处罚的；

（3）法律、法规、规章规定的其他违背诚实信用原则的行为。
3.7 资格审查资料

3.7.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书（副本）、企业安全生产许可证、佛山市建筑行业诚信手册、企业基本账户的银行开户许可证等材料的复印件。

3.7.2 “近三年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.7.3 “近三年完成的类似项目及获奖情况表”应附中标通知书、合同协议书、竣工验收报告和获奖证书的复印件，以及当地政府组建的集中交易机构的招投标网页打印件（内容须包括完整的网址路径、项目名称、中标人或预中标人、中标金额等信息），具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

注：各项业绩证明材料的内容须能清楚反映项目名称、中标人或承包人、中标金额或合同金额，以及本章规定的关键特征信息，如前述证明材料不能清晰反映本章规定的关键特征信息的，还须提供附有业主方联系人及联系电话的业主证明文件。其中的中标通知书必须是当地集中交易机构或招标投标管理部门核发的方为有效。

3.7.4 “近三年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.7.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.8 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.9 投标文件的编制

3.9.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。除特别说明外，纸质投标文件应采用A4幅面的纸张进行编制，遇到有大于A4幅面的图文材料时，应按A4幅面进行折叠。

3.9.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。在此基础上，投标文件可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.9.3投标人应使用佛山市公共资源交易中心的投标文件制作软件进行电子投标文件编制，所有电子投标文件不能进行压缩处理。电子投标文件统一采用网络上传的形式，投标人需登录“佛山市公共资源交易网”在投标截止时间前完成上传。
3.9.4投标人应按投标须知前附表的要求对电子投标文件进行签字（电子签名）、盖章。电子签名与手写签名或者盖章具有同等的法律效力。

3.9.5纸质投标文件应用不褪色的材料书写或打印，招标文件提供的投标文件格式中规定须签字盖章处，均应由投标人的法定代表人或其委托代理人亲笔签字并加盖投标人单位公章。由委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。纸质投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除，否则，所有改动之处均应加盖单位公章或由投标人的法定代表人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

以联合体形式参与投标的，纸质投标文件由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人按上述规定签署，并由联合体牵头人盖章即可（投标文件中须附联合体协议书）。

3.9.6 纸质投标文件的具体装订要求见投标人须知前附表规定。

3.9.5 技术标暗标应当按照统一的文档格式和要求编制，不得出现投标人的名称、标志或者管理班子人员姓名，不得出现任何与判断投标人身份相关的标识或暗示，否则，评标委员会将对该投标予以否决。

具体的制作须符合如下要求：

（1）使用招标人统一提供的封面、封底格式（技术标暗标电子投标文件无需封底）。

（2）文字格式要求：全部内容（包括目录、标题及内容）的字体统一采用小四号仿宋体（国标）（如“国标”字样式），1.5倍行距；所有图、表一律采用电脑绘制，全册采用黑白打印，不允许用彩色字体和彩色图文。

（3）页码从正文编起（目录不编制页码），采用小五号仿宋体（国标）阿拉伯数字（如“10”样式），按顺序无间断地标明在页脚的右下角处，仅标数字，不得作其他任何标识；除此之外，页眉、页脚处不得划线或作其他任何标识。

（4）版面整洁、字迹清楚，不允许涂改，不得出现手写，不得出现任何与判断投标人身份相关的标识或暗示（如企业名称、人员名称、单位地址和曾经完成的项目名称、企业级别、获奖称号或业绩以及与企业相关的花纹、水印、图案或符号等等）；也不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法。有关投标人的自称均应统一为“我单位”，不得出现“我公司”、“我集团”、“集团公司”、“总公司”、“第×公司”等等其他自称；对以复印（扫描）件形式提供的相关证明材料，其中与判断投标人身份相关的标识（如企业名称、人员名称、单位地址、联系方式等等）应先用白纸条予以遮蔽再行复印（扫描）。

（5）投标人在编制技术标暗标时应注意控制内容篇幅和装订厚度，将纸张总数控制在200页以下，或者将装订厚度控制在20mm以下。

（6）纸质技术标暗标目录及正文一律采用A4规格白色复印纸，黑色单面打印，不允许涂改、行间插字或删除；页边距：上下各为2.5cm，左3.0cm，右2.8cm。如遇有A3图幅的图表时（按规定字体、行距无法在A4图幅内完整编辑时可采用A3规格纸张编制），须折成A4规格进行装订。

（7）纸质技术标暗标统一采用胶装方式装订，封面、侧封和封底均采用A4规格白色复印纸，全册的纸张规格统一为70g/m2。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封和标记要求详见投标须知前附表。
4.1.2 未按要求密封和标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1投标人应在规定的投标截止时间前，向佛山市公共资源交易一体化服务平台上传一份加密后的电子投标文件，并在开标现场提交一份与电子投标文件内容一致的纸质投标文件。

4.2.2 未在开标截止时间前递交有效电子投标文件的，网上交易系统不予接收。
4.2.3 投标人现场递交纸质投标文件的地点：见投标人须知前附表。
4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的纸质投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文

      件，投标文件以投标截止时间前最后一次上传至“佛山市公共资源交易网”的投标文件为准。
4.3.2 修改的内容为投标文件的组成部分。

4.3.3 投标人依法撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还

      已收取的投标担保金及银行同期存款利息（扣除银行手续费）。
5. 开标

5.1 开标时间和地点
5.1.1招标人在本章第2.2.2项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规

      定的地点公开开标，并邀请所有投标人授权代理人及其特定人员准时参加。

5.1.2 投标人授权代理人以及投标人须知前附表规定必须参加会议的特定人员均应在开标前到场，在招标人指定的登记册上签名报到，并带齐个人身份证明书原件、法人授权委托书原件及个人身份证复印件和原件，由投标人授权代理人在开标前的代表身份检查程序中进行当场提交与核验（所有个人身份证原件于开标会现场查验后当场退还）。
      投标人授权代理人及投标人须知前附表规定必须参加会议的特定人员迟到或未到或不按要求出示其有效的身份证明文件的，其投标将被拒绝。

5.1.3 投标人参加开标会人员的身份证明文件要求见投标人须知前附表。

5.2 开标程序

5.2.1主持人按下列程序对投标文件进行开标：

      （1）宣布开标纪律，介绍参加开标会的人员；

      （2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否

      派人到场；

      （3）按照投标人须知前附表规定检查投标人授权代理人（含特定人员）的身份；
（4）检查并确认纸质投标文件的密封是否完好并符合招标文件的要求；
（5）查询投标担保金递交及到账等情况；
（6）按照上传投标文件的先后顺序依次由投标人授权代理人持CA锁解密；
（7）招标人或招标代理对投标文件进行解密；

（8）公布解密情况（解密是否成功、投标人名称、投标家数等情况）；
      （9）电声唱标；

      （10）参加开标会的有关人员在开标记录上签字确认；

      （11）开标结束。

      ［注：纸质投标文件只做应急备用，当因出现5.2.4的情形时，开启纸质投标文件进行评审。采用暗标评审时，经开标的技术标暗标正副本，在投标人授权代理人及特定人员全部离场，在监督人员监督或交易中心工作人员的见证下，于评标前由2名以上（含2名）招标人或招标代理机构人员进行随机编号，将编号标识于封面上，并将《编号登记表》与技术标暗标正本一起封存后交由监督人员或交易中心工作人员保存。待评标委员会按招标文件规定的评审办法，对各投标人的技术标暗标副本完成所有暗标评审程序后，再由监督人员或交易中心工作人员在评标室当场向评标委员会公布《编号登记表》的内容，公开技术标暗标副本的随机编号与投标人名称之间的对应关系。之后，将技术标暗标正本交由评标委员会进行评审。]

5.2.2 投标人在解密开始时间后 15 分钟内完成投标文件的解密工作，未能成功解密的投标人，视为放弃投标。

5.2.3 评标委员会成员不得参加开标会议。

5.2.4 电子开标的应急措施：电子开标如出现下列原因，导致系统无法正常运行，或者无法保证招投标过程的公平、公正和信息安全时，监管部门和交易中心应采取应急措施。

 （1）因互联网中断、停电、病毒入侵、不可抗力等非可控因素，导致交易系统不能

      正常运行的。

 （2）服务器等硬件设备发生故障无法访问网站或无法使用交易系统的。

 （3）交易系统软件或数据库出现错误，不能进行正常操作的。

 （4）交易系统出现安全漏洞导致泄密的。

（5）有关法律、法规规定的其他情形。 

出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标的立即停止，经监管部门确认后，可采用纸质投标文件开标。
5.3 开标异议

5.3.1投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人当场作出答复，并制作记录。

5.3.2当开标过程发生争议无法确定投标文件的有效性时，则提交评标委员会裁决。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会成员人数以及技术、经济等

      方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政

处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1评标委员会按照第四章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第四章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

6.3.2 电子评标的应急措施
开标结束后，因佛山市公共资源交易一体化服务平台故障无法评标时，经监管部门确认后，招标人暂停评标活动，等待故障排除后继续评标；如故障无法排除，开启纸质投标文件进行评审。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

7. 合同授予
7.1 中标候选人

    招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人

    的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标候选人公示

7.2.1招标人在投标人须知前附表规定的媒介公示中标候选人，公示期为3个工作日。

7.2.2投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在公示期间提出。

7.3 定标

7.3.1 经公示无异议后，招标人确定第一中标候选人为中标人。

7.3.2 如第一中标候选人因自身原因放弃中标，或被行政监督主管部门取消中标资格，或

      因不可抗力等原因不能履行中标义务，或在规定的期限内未能与招标人签订合同时，招标人将宣布第一中标候选人中标无效，并确定第二中标候选人为中标人，依

      此类推。没有第二中标候选人或下一中标候选人的，招标人将依法重新组织招标。

7.3.3中标人的投标报价为中标价。

7.4 中标通知

    中标人确定后，招标人将在七日内向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通过建设工程网上交易系统对外公布。
7.5 履约担保
7.5.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第

      四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标

      的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式

      和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.5.2 中标人不能按本章第7.5.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金

      不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分

      予以赔偿。

7.5.3 除政府投资的建设工程外，招标人应同时向中标人提供同等数额的工程款支付担保。

7.6 签订合同

7.6.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投

      标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其

      投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当

      对超过部分予以赔偿。 

7.6.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证

      金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

7.6.3 在签订建设工程施工合同之前，招标人可以根据招标文件及中标人的投标文件约谈项目管理机构主要人员。中标人应积极配合，否则，须自行承担由此造成的一切延误后果。

中标人更换项目管理机构主要人员的，应按相关规定经过批准，且更换的人员不得低于原拟派人员的所有条件。

7.6.4 签订建设工程施工合同时，签约双方应出示法定代表人证明书或其代理人授权书。

7.6.5 如果中标人未能按本须知的规定与招标人签订书面合同的，招标人将宣布其中标无

      效，其投标保证金不予退还。在此情况下，招标人将合同授予下一个中标候选人；

      没有下一中标候选人的，招标人将依法重新组织招标。

7.6.6 建设工程施工合同将报公共资源交易管理机构备案。合同完成备案且交易中心接到招标人通知后方可退回中标人的投标担保金。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）通过资格审查的投标人少于3个的；

（3）经评标委员会评审通过初步评审的有效投标的投标人少于3个的；

（4）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须招标的工程建设项目，经批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家

利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员 

行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得

以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评

审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委

员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有

规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投

标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动

中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 异议和投诉

9.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律法规规定或不合理不公平

的，应当先向招标人提出异议。

投标人和其他利害关系人对招标文件（含招标公告）的异议应当在在投标截止时间10日前提出；对开标有异议的，应当在开标现场提出；对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。

9.5.2对招标人答复不满意或招标人未在规定时间内做出答复的，投标人或者其他利害关系人可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和合法、必要的证明材料。

9.5.3 招标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，也可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。但投诉只限于那些不能自行处理，必须通过行政救济途径才能解决的问题。

10.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

附表一：开标记录表

	（工程名称）

	开标情况登记表 

	工程编号:
	
	年    月    日

	招标单位
	

	工程名称
	

	招标内容
	

	检查投标文件单位名称
	检查者签名

	
	

	
	

	启标人
	
	唱标人
	
	监标人
	

	投标单位名称
	投标报价(元)
	投标单位签名
确认
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	开
标
情
况
记
录
	

	招标单位人员 
	
	监督部门人员  
	

	签名
	
	签名 
	

	                                                  交易中心见证人：              


附表二：问题澄清通知

问题澄清通知

编号：

              （投标人名称）：

　　  　              （工程名称）施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

　　

    1.

    2.

     ......   

　　　

　　请将上述问题的澄清于     年     月     日     时前递交至         （详细地址）或传真至         （传真号码）。采用传真方式的，应在     年     月     日     时前将原件递交至         （详细地址）。

                               评标委员会负责人：           （签字）

                                           年         月         日
附表三：问题的澄清

问题的澄清

编号： 

                  （工程名称）施工招标评标委员会：

　　问题澄清通知（编号：        ）已收悉，现澄清如下：

　     1.

　     2.

　    .....

　 

　　　　　　　　　　　　　　　投标人：                        （盖单位章）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或其委托代理人：          （签字）

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　                    年        月        日

第四章 评标办法（经评审的最低价法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评
审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证（如有）、诚信手册、基本存款账户等证件的单位名称一致

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3项的规定

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	安全生产许可证（如有）
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	诚信手册、进粤备案
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	项目负责人
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	信誉
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响应性
评审标准
	投标范围
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标担保金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”的各项规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	投标价格
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定

	
	
	分包计划（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.11款规定

	
	
	项目技术负责人（如有）
	符合投标人须知第3.1.3款中“施工组织简化方案”的要求

	
	
	其他主要人员（如有）
	符合投标人须知第3.1.3款中“施工组织简化方案”的要求

	
	
	主要施工设备（如有）
	符合投标人须知第3.1.3款中“施工组织简化方案”的要求

	
	
	……
	……

	2.2
	详细评审标准
	单价错报
	列出单价错报或漏报的子目，按投标文件中已有相同或相似的并且投标人已填报了合理价格的子目单价进行修正；如果不能按前述办法进行修正，则按招标控制价中的相应价格进行修正。

	
	
	中标候选人的确定
	将所有有效的投标报价按照由低到高的顺序进行排序，取投标报价最低的投标人为第一中标候选人；取投标报价次低的投标人为第二中标候选人；取投标报价排第三的投标人为第三中标候选人。

	
	
	
	若出现两个或两个以上的投标报价相同的中标候选人时，则采用随机抽取的办法确定中标候选人排序。

随机抽取办法：在招标人、招标代理机构、交易中心及监督单位的共同监督下，按报名登记顺序号（以开标记录为准）为投标人的对应号码球编号，将投标报价均相同的投标人的号码球放进摇珠机，按率先抽中为先的原则，由招标人随机抽取号码球对应的投标人进行中标候选人排序。


评标办法正文部分

1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，按照经评审的投标报价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。经评审的投标报价相等时，招标人将采用随机抽取的办法确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 基本程序
评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；
（2）初步评审：
（3）详细评审；
（4）澄清、说明或补正；
（5）推荐中标候选人及提交评标报告。
3.2 评标准备
3.2.1 评标委员会成员签到
评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 评标委员会的分工
评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。
3.2.3 熟悉文件资料
3.2.3.1 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
3.2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的政策文件、国家标准以及评标委员会认为必要的其他信息和数据。但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。
3.2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）
3.2.4.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

3.2.4.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。
3.3 初步评审
评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.3.1形式评审
评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。
3.3.2 资格评审
评标委员会根据评标办法前附表中的规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。
3.3.3 响应性评审
3.3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。
3.3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。
3.3.4 判断否决投标
判断否决投标的全部条件，在本招标文件《投标文件否决性条款摘要》中集中列示。
3.3.5 算术错误修正
投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.3.6 澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。
3.4详细评审
3.4.1 只有通过了初步评审、被判定为合格的投标人方可进入详细评审。

3.4.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应该认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.4.3 投标文件的澄清、说明或补正
3.4.3.1在详细评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 推荐中标候选人
评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款的规定确定并推

荐中标候选人。

3.6 编制及提交评标报告
评标委员会在评审结束后向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）开标记录；
（4）符合要求的投标一览表；
（5）否决投标情况说明；
（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）：
（8）经评审的投标人排序；
（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；
（10）澄清、说明或补正事项纪要。
4、特殊情况的处置程序
4.1关于评标活动暂停
4.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。
4.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
4.2关于评标中途更换评标委员会成员
4.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
4.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。
4.3记名投票
在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
第四章 评标办法（合理低价二次平均法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证（如有）、诚信手册、基本存款账户等证件的单位名称一致

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3项的规定

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	安全生产许可证（如有）
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	诚信手册、进粤备案
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	项目负责人
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	信誉
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响应性评审
标准
	投标范围
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标担保金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”的各项规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	投标价格
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定

	
	
	分包计划（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.11款规定

	
	
	项目技术负责人（如有）
	符合投标人须知第3.1.3款中“施工组织简化方案”的要求

	
	
	其他主要人员（如有）
	符合投标人须知第3.1.3款中“施工组织简化方案”的要求

	
	
	施工设备（如有）
	符合投标人须知第3.1.3款中“施工组织简化方案”的要求

	
	
	……
	……

	2.2
	详细评审标准
	第一次平均值
	将所有通过初步评审的投标文件的有效投标报价分别去掉一个最高数和一个最低数后取算术平均值，得出第一次平均值。如果有效投标报价数量少于5个，则取全部投标报价的算术平均值为第一次平均值（计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入到第二位小数）。

	
	
	定标标准值的确定
	将所有低于或等于第一次平均值的有效投标报价作第二次算术平均，取第二次平均值为定标标准值。（计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入到第二位小数）

［注：第一次平均值、定标标准值均不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。］

	
	
	中标候选人的确定
	有效投标报价低于且最接近定标标准值的投标人为第一中标候选人；有效投标报价低于且第二接近定标标准值的投标人为第二中标候选人；以此类推，排完负接近定标标准值的投标人再排等于定标标准值的投标人，再排正接近定标标准值的投标人。

	
	
	
	若出现两个或两个以上的相同投标报价且同为中标候选人时，采用随机抽取的办法确定中标候选人排序。

随机抽取办法：在招标人、招标代理机构、交易中心及监督单位的共同监督下，按报名登记顺序号（以开标记录为准）为投标人的对应号码球编号，将投标报价相同的投标人的号码球放进摇珠机，按率先抽中为先的原则，由招标人随机抽取号码球对应的投标人进行中标候选人排序。


评标办法正文部分

1.评标方法

本次评标采用合理低价二次平均法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章规定确定并推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。投标报价相等且同为中标候选人时，招标人将采用随机抽取的办法确定中标候选人顺序。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；
（2）初步评审：
（3）详细评审；
（4）澄清、说明或补正；
（5）推荐中标候选人及提交评标报告。
3.2评标准备
3.2.1 评标委员会成员签到
评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 评标委员会的分工
评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。
3.2.3熟悉文件资料
3.2.3.1 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
3.2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的政策文件、国家标准以及评标委员会认为必要的其他信息和数据。但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。
3.2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）
3.2.4.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

3.2.4.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。
3.3 初步评审

评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.3.1形式评审

评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。

3.3.2 资格评审

评标委员会根据评标办法前附表中的规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。

3.3.3响应性评审
3.3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审。

3.3.3.2投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

3.3.4 判断否决投标

  判断否决投标的全部条件，在本招标文件《投标文件否决性条款摘要》中集中列示。
3.3.5 算术错误修正

  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格

  经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.3.6澄清、说明或补正

在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。

3.4 详细评审

3.4.1 只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。
3.4.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应该认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.4.3 投标文件的澄清、说明或补正
3.4.3.1在详细评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 推荐中标候选人
评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款的规定确定并推荐中标候选人。

3.6 编制及提交评标报告

评标委员会在评审结束后向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）开标记录；
（4）符合要求的投标一览表；
（5）否决投标情况说明；
（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）：
（8）经评审的投标人排序；
（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；
（10）澄清、说明或补正事项纪要。
4.特殊情况的处置程序
4.1关于评标活动暂停
4.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。
4.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
4.2 关于评标中途更换评标委员会成员
4.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
（1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
（2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
4.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。
4.3记名投票
在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
第四章 评标办法（随机合理低价法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证（如有）、诚信手册、基本存款账户等证件的单位名称一致

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.7.3项的规定

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	安全生产许可证（如有）
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	诚信手册、进粤备案
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	项目负责人
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	信誉
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响应性评审
标准
	投标范围
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标担保金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”的各项规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	投标价格
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定

	
	
	分包计划（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.11款规定

	
	
	项目技术负责人（如有）
	符合投标人须知第3.1.3款中“施工组织简化方案”的要求

	
	
	其他主要人员（如有）
	符合投标人须知第3.1.3款中“施工组织简化方案”的要求

	
	
	施工设备（如有）
	符合投标人须知第3.1.3款中“施工组织简化方案”的要求

	
	
	……
	……

	2.2
	详细评审标准
	报价平均值
	将所有通过初步评审的投标文件的有效投标报价分别去掉一个最高数和一个最低数后取算术平均值。如果有效投标报价数量少于5个，则取全部投标报价的算术平均值。（计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入到第二位小数）

	
	
	定标标准值的确定
	下浮系数确定方式：下浮系数统一于开标后评标前于开标室采用摇珠方式确定：

采用连续编号的1号珠～21号珠分别代表90%～100%中以0.5%递增的21个系数（编号代表值见附表1），由招标人代表分三次摇出3个下浮系数后取平均值（每次摇出的号珠不再放入摇珠机），再乘以报价平均值为定标标准值。（每个计算过程的计算值均保留两位有效小数，第三位小数四舍五入到第二位小数）

注：报价平均值、定标标准值均不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

	
	
	中标候选人的确定
	有效投标报价低于且最接近定标标准值的投标人为第一中标候选人；有效投标报价低于且第二接近定标标准值的投标人为第二中标候选人；以此类推，排完负接近定标标准值的投标人再排等于定标标准值的投标人，再排正接近定标标准值的投标人。

	
	
	
	若出现两个或两个以上的相同投标报价且同为中标候选人时，采用随机抽取的办法确定中标候选人排序。

随机抽取办法：在招标人、招标代理机构、交易中心及监督单位的共同监督下，按报名登记顺序号（以开标记录为准）为投标人的对应号码球编号，将投标报价相同的投标人的号码球放进摇珠机，按率先抽中为先的原则，由招标人随机抽取号码球对应的投标人进行中标候选人排序。


附表1：

	编号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	代表值
	90%
	90.5%
	91%
	91.5%
	92%
	92.5%
	93%

	编号
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	代表值
	93.5%
	94%
	94.5%
	95%
	95.5%
	96%
	96.5%

	编号
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21

	代表值
	97%
	97.5%
	98%
	98.5%
	99%
	99.5%
	100%


评标办法正文部分

1.评标方法
本次评标采用随机合理低价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章规定确定并推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。投标报价相等且同为中标候选人时，招标人将采用随机抽取的办法确定中标候选人顺序。

2.评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1基本程序

评标活动将按以下五个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）初步评审：

（3）详细评审；

（4）澄清、说明或补正；

（5）推荐中标候选人及提交评标报告。

3.2评标准备
3.2.1 评标委员会成员签到
  评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

3.2.2 评标委员会的分工
  评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。
3.2.3熟悉文件资料
3.2.3.1 评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目 

        的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握

        评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
3.2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文

        件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、招标控制价、工程所在

        地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的

        政策文件、国家标准以评标委员会认为必要的其他信息和数据。但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。
3.2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）

3.2.4.1 在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行

        基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在

        的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合

        理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标

        委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，

        形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。

3.2.4.2 投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面

        澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面 

        澄清资料由评标委员会开启。

3.3初步评审

评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评

审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.3.1 形式评审

  评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文

  件进行形式评审。

3.3.2 资格评审

  评标委员会根据评标办法前附表中的规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标

  文件进行资格评审。

3.3.3 响应性评审

3.3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标

        文件进行响应性评审。

3.3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。

3.3.4 判断否决投标

  判断否决投标的全部条件，在本招标文件《投标文件否决性条款摘要》中集中列示。
3.3.5 算术错误修正

  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格

  经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其 

  投标。

      （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

  （2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但

  单价金额小数点有明显错误的除外。

3.3.6 澄清、说明或补正

  在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄  

  清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说

  明或者补正。

3.4详细评审

3.4.1 只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

3.4.2 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应该认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.4.3 投标文件的澄清、说明或补正
3.4.3.1在详细评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 推荐中标候选人

评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款的规定确定并推

    荐中标候选人。

3.6 编制及提交评标报告

评标委员会在评审结束后向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成 

员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结

果、结论的表格、说明、记录等文件）：

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明或补正事项纪要。

4.特殊情况的处置程序

4.1关于评标活动暂停

4.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标

      准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可

      暂停。

4.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力

      的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

4.2 关于评标中途更换评标委员会成员

4.2.1 除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

  （1）因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

  （2）根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件

      规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。

4.3记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会

全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

第四章 评标办法（综合评价法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证、诚信手册、基本存款账户等证件的单位名称一致

	
	
	投标文件签字盖章
	须符合第二章“投标人须知”第3.7.3项的规定。

	
	
	投标文件格式
	符合第八章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质等级
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	联合体投标人（如有）
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	诚信手册、进粤备案
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	项目负责人
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	信誉
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	类似项目业绩
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	财务状况
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	其他要求
	符合本工程招标公告的要求

	
	
	……
	……

	2.1.3
	响应性评审
标准
	投标范围
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标担保金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”的各项规定

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	投标价格
	符合第二章“投标人须知”第3.2项规定

	
	
	分包计划（如有）
	符合第二章“投标人须知”第1.11款规定

	
	
	……
	……

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成
	总分：100分。其中：

  技术标暗标：    分，技术标明标：    分

  资信标：    分，经济标：    分

［注：技术标明标的分值不得超过技术标总分的30%。］

	
	综合总得分计算公式
	综合总得分＝技术标得分＋资信标得分＋经济标得分

	2.2.2
	评标基准价（Q值）计算方法
	采用算术平均值法计算，方法如下：

取所有通过初步评审的投标文件的有效投标报价的算术平均值为评标基准价。

注1：计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入。
注2：评标基准价不因招投标当事人质疑、投诉、复议以及其它任何情形而改变。

	2.2.3
	投标报价与评标基准价的偏差率计算公式
	报价偏差率=100% ×（投标报价－评标基准价）÷评标基准价

注：计算值保留两位有效小数，第三位小数四舍五入。

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4（1）
	技术标暗标评分标准
（  分）
	施工方案

（  分）
	【优】得该细项分的85%—100%（含85%）；

【良】得该细项分的70%—85%（含70%；

【中】得该细项分的60%—70%（含60%）；

【差】得该细项分的0—60%（含0分）。

	
	
	施工进度计划和各阶段进度的保证措施（  分）
	【优】得该细项分的85%—100%（含85%）；

【良】得该细项分的70%—85%（含70%；

【中】得该细项分的60%—70%（含60%）；

【差】得该细项分的0—60%（含0分）。

	
	
	施工平面布置和

临时设施布置（    分）
	【优】得该细项分的85%—100%（含85%）；

【良】得该细项分的70%—85%（含70%；

【中】得该细项分的60%—70%（含60%）；

【差】得该细项分的0—60%（含0分）。

	
	
	安全、文明施工、

环保措施

（  分）
	【优】得该细项分的85%—100%（含85%）；

【良】得该细项分的70%—85%（含70%；

【中】得该细项分的60%—70%（含60%）；

【差】得该细项分的0—60%（含0分）。

	
	
	质量保证措施

（  分）
	【优】得该细项分的85%—100%（含85%）；

【良】得该细项分的70%—85%（含70%；

【中】得该细项分的60%—70%（含60%）；

【差】得该细项分的0—60%（含0分）。

	
	
	新技术的应用

（  分）
	【优】得该细项分的85%—100%（含85%）；

【良】得该细项分的70%—85%（含70%；

【中】得该细项分的60%—70%（含60%）；

【差】得该细项分的0—60%（含0分）。

	
	
	……
	……

	2.2.4（2）
	技术标明标评分标准
（9分）
	组织机构（项目负责人除外的其他人员）

（3分）
	【优】得该细项分的85%—100%（含85%）；

【良】得该细项分的70%—85%（含70%；

【中】得该细项分的60%—70%（含60%）；

【差】得该细项分的0—60%（含0分）。

	
	
	机械设备、劳动力

投入计划

（3分）
	【优】得该细项分的85%—100%（含85%）；

【良】得该细项分的70%—85%（含70%；

【中】得该细项分的60%—70%（含60%）；

【差】得该细项分的0—60%（含0分）。

	
	
	在佛山市承担项目

的能力优势

（3分）
	由投标人自行陈述。评委根据投标人的陈述各自打分：

【优】得该细项分的85%—100%（含85%）；

【良】得该细项分的70%—85%（含70%；

【中】得该细项分的60%—70%（含60%）；

【差】得该细项分的0—60%（含0分）。

	2.2.4（3）
	资信标评分标准
（10分）


	企业资质（1分）
	满足资质等级要求得0.5分，每高一级加0.5分，最高得1分。

	
	
	企业诚信（信用）评价等级（３分）
	行业行政主管部门最近一个年度诚信综合考评，评为A级的，得３分；评为B级的，得２分；评为C级的，得１分。未参与年度考评的，得1.5分。

	
	
	企业类似工程业绩

（２分）
	近三年企业完成类似工程业绩，每完成一项得１分，最高得２分。

	
	
	项目负责人（建造师）

（3分）
	1、执业资格及技术职称满足资格审查要求的，得０.５分；注册建造师高一个级别加０.２５分；、技术职称高一个级别加０.２５分；最高１分。

2、类似工程业绩：近三年承担类似工程1项得0.5分，最高1分。

3、类似工程获奖情况：近三年承担的类似工程获地市级以上（含地市级）工程质量类奖项的，1项得0.5分，最高1分。

	
	
	最近三个年度企业财务状况（1分）
	企业财务状况良好，总资产较大，速动比率高，负债率低的，得1分；企业财务状况一般，总资产、速动比率基本能满足本工程施工需要，负债率低的，得0.5分，企业财务状况较差，总资产、速动比率基本能满足本工程施工需要的，得0分。

	
	
	不良行为记录
	1、企业不良行为记录：根据最近三个年度行业行政主管部门及委托执法机构发出的责令停工通知书、不良行为认定书、行政处罚书等文件（书）扣分，每项扣0.5分。

2、项目负责人不良行为记录：根据最近三个年度行业行政主管部门及委托执法机构发出的责令停工通知书、不良行为认定书、行政处罚书等文件（书）扣分，每项扣0.5分。

	2.2.4（4）
	经济标评分标准

（  分）
	报价得分计算公式
	报价得分：M＝N-100 ×
[image: image1.wmf] 

|

|

Q

Q

P

-

　

×F

其中 N（分）：投标报价权重分值，为    分；

P（元）：投标文件通过初步评审的有效投标报价

Q（元）：评标基准价

F：偏离扣分分值，当P≥Q，F=  ；当P＜Q，F=  。

注：计算值按四舍五入法保留两位有效小数，本项最低得分为0分。


［注：1、技术标明标总分小于9分，资信标总分小于10分的，按比例计算各细项分值。

    2、工程业绩应是与本工程同类的专业且工程造价或工程规模达到招标项目的80%及以上的工程业绩；专业应以施工总承包资质或专业承包资质等级标准中的专业划分为准。］

评标办法正文部分

1.评标方法

本次评标采用综合评价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本

章第2.2款规定的评分标准进行评分，并按总得分由高到低顺序推荐中标候选人，但

投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相

　　等的，采用随机抽取的办法确定中标候选人排序。

随机抽取办法：在招标人、招标代理机构、交易中心及监督单位的共同监督下，按报

名登记顺序号（以开标记录为准）为投标人的对应号码球编号，将投标报价相同的投

标人的号码球放进摇珠机，按率先抽中为先的原则，由招标人随机抽取号码球对应的

投标人进行中标候选人排序。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

      （1）技术标明标：见评标办法前附表；

      （2）技术标暗标：见评标办法前附表；

      （3）资信标：见评标办法前附表；

      （4）经济标：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

  评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

  投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

     （1）技术标暗标评分标准：见评标办法前附表及本章附件《技术标详细评分标准》；
     （2）技术标明标评分标准：见评标办法前附表及本章附件《技术标详细评分标准》；
（3）资信标评分标准：见评标办法前附表；

（4）经济标评分标准：见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 基本程序

评标活动将按以下六个步骤进行：

（1）评标准备；

（2）技术标暗标评审；

（3）初步评审

（4）详细评审；

（5）澄清、说明或补正；

（6）推荐中标候选人，提交评标报告。

3.2评标准备

3.2.1 评标委员会成员签到

  评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。
3.2.2 评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会负责人。评标委员会负责人负责评标活动的组织领导工作。

3.2.3熟悉文件资料

3.2.3.1评标委员会负责人应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求，掌握评标标准和方法。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。

3.2.3.2 招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文

        件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、标底(如有)、工程所在

        地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额(如作为计价依据时)、有关的政

        策文件、国家标准以及评标委员会认为必要的其他信息和数据。但不得明示或者暗示其倾向或者排斥特定投标人。
3.3技术标暗标部分评审
3.3.1 评标委员会先对技术标暗标副本进行初步评审和详细评审，在得出相应的初步评审结论及详细评审得分后，由监督人员或招标人代表向评标委员会公布技术标暗标副本的《编号登记表》，并由评标委员会确认投标人技术标暗标副本的评审得分，同时拆封技术标暗标正本并交由评标委员会进行形式评审（包括正副本核对），以完成对技术标暗标的全部评审程序。

3.3.2 未能通过技术标暗标（包括正副本）初步评审、详细评审的投标人，其投标不再参与后续的评审程序。

3.4初步评审

评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评 

审标准的，评标委员会应当否决其投标。
3.4.1形式评审
评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审。
3.4.2 资格评审
评标委员会根据评标办法前附表中的规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审。
3.4.3 响应性评审
3.3.3.1 评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标

        文件进行响应性评审。
3.3.3.2 投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第二章“投标人须知”前附表载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。
3.4.4 判断否决投标
  判断否决投标的全部条件，在本招标文件《投标文件否决性条款摘要》中集中列示。
3.4.5 算术错误修正
  投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格  

  经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

  （1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

  （2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但

  单价金额小数点有明显错误的除外。

3.4.6 澄清、说明或补正
  在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄 

  清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说

  明或者补正。

3.5详细评审
3.5.1 只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。

3.5.2 按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对技术标明标评审和评分； 

3.5.3 按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对资信标评审

      和评分；

3.5.4 按照评标办法前附表中规定的分值设定、各项评分因素、评分标准，对经济标（投

      标报价）评审和评分，并对明显低于其他投标报价的投标报价，或者在设有标底时

      明显低于标底的投标报价，判断是否低于其个别成本；

3.5.5 所有评委对技术标暗标、技术标明标和资信标的独立评分的算术平均值，分别为各投标人技术标暗标得分、技术标明标得分和资信标得分，各得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.6 汇总技术标明标、技术标暗标、资信标、经济标的综合得分。

3.5.7 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应该认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。

3.5.8 澄清、说明或补正

3.5.8.1 在详细评审过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中

        不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接

        受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.5.8.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。

        投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.5.8.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步

        澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.6 推荐中标候选人
详细评审工作全部结束后，按照详细评审最终得分由高至低的次序对投标人进行排  

序，推荐中标候选人。

3.7编制并提交评标报告

评标委员会在评审结束后向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）开标记录；

（4）符合要求的投标一览表；

（5）否决投标情况说明；

（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；

（7）经评审的价格一览表(包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结

果、结论的表格、说明、记录等文件)；

（8）经评审的投标人排序；

（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；

（10）澄清、说明、补正事项纪要。

4、特殊情况的处置程序

4.1关于评标活动暂停
4.1.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标 

      准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可

      暂停。

4.1.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力

      的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

4.2关于评标中途更换评委
4.2.1除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：

      (1) 因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。

      (2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

4.2.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件

      规定的评标委员会成员生产方式另行确定替代者进行评标。

4.3记名投票

在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会

全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

附件：《技术标详细评分标准》
1、施工方案：

【优】施工总体安排合理，运用先进、合理的施工工艺，施工机械；对施工难点有先进和合理的建议，砼施工质量保证（含大体积砼质量、砼外观质量等）措施、线形控制方案可靠、经济、安全、切实可行，措施得力。 
【良】施工总体安排合理，施工工艺、施工机械合理、可行；对施工难点有合理的建议，砼施工质量保证（含大体积砼质量、砼外观质量等）措施、线形控制方案经济、安全、基本可行。

【中】施工总体安排比较合理，运用合理的施工工艺，施工机械；对施工难点有建议，砼施工质量保证（含大体积砼质量、砼外观质量等）措施、线形控制方案基本可行。

【差】施工总体安排不合理，施工工艺，施工机械不合理；或对施工难点无建议，砼施工质量保证（含大体积砼质量、砼外观质量等）措施、线形控制方案不可行。

2、施工进度计划和各阶段进度的保证措施：

【优】关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足招标文件对工期的要求，对关键节点的控制措施有力、合理、可行。

【良】关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行，能满足招标文件对工期的要求，对关键节点的控制措施合理、可行。

【中】关键线路基本准确，计划编制基本合理，对关键节点的控制措施基本可行。

【差】关键线路不准确，计划编制不合理，或对关键节点的控制措施不可行。

3、施工平面布置和临时设施布置：

【优】总体布置有针对性、合理，较好满足施工需要，符合安全、文明生产要求。
【良】总体布置合理，能满足施工需要，基本符合安全、文明生产要求。
【中】总体布置基本合理，基本满足施工需要。
【差】总体布置不合理，或不符合安全、文明施工要求。

4、安全、文明施工、环保措施：

【优】针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的措施，采用规范准确、清晰。
【良】针对项目实际情况，有合理的措施且具体、完整，采用规范准确。
【中】有基本合理的措施，采用规范准确。
【差】安全文明、环保措施不力，或采用规范不正确。

5、质量保证措施：

【优】应用新技术、新工艺、新材料、新设备，针对项目实际情况提出实际可行的、具体的质量保证措施，超过招标文件的质量要求，质量违约责任承诺具体，经济赔偿最大。

【良】针对项目实际情况提出实际可行的质量保证措施，满足招标文件的质量要求，质量违约责任承诺具体，经济赔偿次大。
【中】具体措施可行，满足招标文件的质量要求，质量违约责任承诺具体。
【差】措施不可行，或无质量违约责任承诺。

6、新技术的应用：

【优】针对项目实际情况，提出采用新技术的措施，新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期的保证措施得力、具体、严谨，对采用的新技术可能产生的风险预见充分，违约承诺具体，经济赔偿最大。

【良】针对项目实际情况，提出采用新技术的措施，新技术的验证材料可靠，对节约投资和工期有保证措施，对采用的新技术可能产生的风险有一定的预见，违约承诺具体，经济赔偿次大。

【中】有新技术措施，但验证材料不充分，对节约投资和工期可能有一定收益，对采用的新技术可能产生的风险预见不足，有违约责任承诺。

【差】没有采用新技术或采用的新技术针对性不强或验证材料不可靠，或对节约工程投资和工期没有具体收益，无违约责任承诺。

7、组织机构： 

【优】组织机构形式合理，有完善的指挥系统，生产及质量、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统，项目管理人员内高级职称人员20%（含20%）以上、中级职称人员60%(含60%)以上。

【良】组织机构形式合理，指挥系统，生产及质量、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统齐全，项目管理人员内高级职称人员15%—20%（含15%）、中级职称人员50%—60%(含50%)。

【中】组织机构形式基本合理，有指挥系统，生产及质量、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统，项目管理人员内高级职称人员10%—15%（含10%）、中级职称人员40%—50%(含40%)。

【差】组织机构形式合理，指挥系统，生产及质量、安全、文明施工、创优达标监控系统、联络协调系统不齐全，项目管理人员内高级职称人员10%以下、中级职称人员40%以下。

8、机械设备、劳动力投入计划：

【优】投入计划与进度计划呼应，较好地满足施工需要，采用先进机械设备。

【良】投入计划与进度计划呼应，满足施工需要。

【中】投入计划与进度计划呼应，基本满足施工需要。

【差】投入计划与进度计划不呼应，或不能满足施工需要。

第五章 合同条款及格式
（GF—2013—0201）
建设工程施工合同


住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局

第一部分 合同协议书
发包人（全称）：                      

承包人（全称）：                    
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                        工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：       。
2.工程地点：       。
3.工程立项批准文号：       。

4.资金来源：       。
5.工程内容：       。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：

                      
                      。

   二、合同工期
计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

   三、质量标准
工程质量符合标准。

   四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

    人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                       。

   五、项目经理
承包人项目经理：                       。

    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
   七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

   八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

   九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。

   十、签订地点
本合同在                                    签订。

   十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
   十二、合同生效
本合同自                                   生效。

   十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。
发包人：  (公章)               承包人：  (公章)
法定代表人或其委托代理人：     法定代表人或其委托代理人：

（签字）                       （签字）

组织机构代码：           组织机构代码：               

地  址：         地  址：        
邮政编码：         邮政编码：   
法定代表人：                 法定代表人：               
委托代理人：               委托代理人：             
电  话：       电  话：     
传  真：       传  真：     
电子信箱：                     电子信箱：   
开户银行：       开户银行：   
账  号：           账  号：     
第二部分 通用合同条款
    通用合同条款直接引用《建设工程施工合同（示范文本）（GF-2013-0201）第二部分“通用合同条款”内容。该通用条款详见招标文件光盘附件，此略。

第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：                                       
                                                  
                                                         。
1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                ；

电子信箱：                ；

通信地址：                。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                ；

资质类别和等级：                ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                  。
1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：                         

                                        。

1.1.3.9 永久占地包括：                        。

1.1.3.10 临时占地包括：                       。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：                      

                                     。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：                             
                              。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：                                  

                                                         ；

发包人提供国外标准、规范的份数：                     ；

发包人提供国外标准、规范的名称：                     。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：
                                                                。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：                         。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：    ；

发包人向承包人提供图纸的数量：    ；

发包人向承包人提供图纸的内容：    。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：                            
  ；

承包人提供的文件的期限为：       ；

承包人提供的文件的数量为：           ；

承包人提供的文件的形式为：       ；

发包人审批承包人文件的期限：       。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：           。
1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：      ；

发包人指定的接收人为：                。
承包人接收文件的地点：              ；

承包人指定的接收人为：              。

监理人接收文件的地点：              ；

监理人指定的接收人为：              。
1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：                      
                             。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：                             。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：                                        。  

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由              承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                                                        。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：                                 
                                         。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：                     
                               。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：                      

                                   。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：                            。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：            。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：                                        
                                                       。
2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：     ；

身份证号：      ；

职    务：    ；

联系电话：     ；

电子信箱：     ；

通信地址：    。

发包人对发包人代表的授权范围如下：                        

                                                。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                                                。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：                       

                                   。
2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：               。

发包人是否提供支付担保：                     。

发包人提供支付担保的形式：                     。
3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：                                         
                                                         。

承包人需要提交的竣工资料套数：                       。
承包人提交的竣工资料的费用承担：                    。

承包人提交的竣工资料移交时间：                      。

承包人提交的竣工资料形式要求：                       。
（6）承包人应履行的其他义务：                                     。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：         ；

身份证号：         ；

建造师执业资格等级：   ；

建造师注册证书号： ；

建造师执业印章号： ；

安全生产考核合格证书号： ；

联系电话：         ；

电子信箱：         ；

通信地址：         ；

承包人对项目经理的授权范围如下：                。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：                                。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：                                                                                              。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：                
                                                         。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：                              
                                         。

    3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：                                                                                                            。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：       
                              。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：             
                                                         。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：                   
                                                         。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：                  
                                                         。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：              
                                                         。
3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：                             。

主体结构、关键性工作的范围：                                         

                                                         。
    3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                         。
其他关于分包的约定：                                                      
                                                         。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                     。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：                 。
3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：                              。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：                                 
                                                          。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：                               。

关于监理人的监理权限：                               。 

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：                                                

                                                         。
4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：   ；

职    务：   ；

监理工程师执业资格证书号： ；

联系电话：   ；

电子信箱：   ；

通信地址：   ；

关于监理人的其他约定：   。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：                                               
                                                         。

关于工程奖项的约定：                                                     
                                                         。
5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：                     

                                                         。

监理人不能按时进行检查时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。
6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：                           

                                                         。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：                                           

                                                         。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：                                     
                                                         。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：                                             

                                                         。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：                       
                                                         。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：                     

                                                         。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：                                 

                                                         。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：       

            。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：      
            。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：                 。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：                             

                                                          。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：                               
                                                          。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起     天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：                                  。
7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：                                

                                                         。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：                   

                                                         。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：                         
                                                         。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：                                       

                                                         。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

（1）                                           ；

（2）                                           ；

（3）                                           。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：                                。
8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：                            

                                                         。

8.6 样品

8.6.1
样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：                                          

                                                         。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：                                          

                                                        。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：                                             

                                                         。 

施工现场需要配备的试验设备：                                             

                                                         。

施工现场需要具备的其他试验条件：                                         

                                                         。

9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：                                                 

                                                         。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：                                                  

                                                         。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:                                                      
                                                         。
10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：                    。

发包人审批承包人合理化建议的期限：                    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：                                                                    
                                                         。
10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第    种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：                                     
                                                         。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：                                     

                                                         。
11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：                 。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第    种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：         

                                                    ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                         。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过   %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过   %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过   %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±   %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：                                          

                                                         。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：                                                 

                                                         。

风险费用的计算方法：                                                     

                                                         。

风险范围以外合同价格的调整方法：                                                

                                                         。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：                                                    

                                                         。

风险费用的计算方法：                                                    

                                                         。

风险范围以外合同价格的调整方法：                                                 

                                                         。

3、其他价格方式：                                                        

                                                                                                                   。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：                                。

预付款支付期限：                                      。

预付款扣回的方式：                                    。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：                          。

预付款担保的形式为：                                  。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：                                      。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：                                  。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：                              。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：                              。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：                     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：                                           
                                                         。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：                                  。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：                                           

                                                         。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：               。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：                          

                                                         。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：                  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：                              

                                                         。

（2）发包人支付进度款的期限：                        。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：                               

                                                         。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：                                      

                                                         。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：                               
                                                         。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前       小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：         小时。
13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：                                                  

                                                         。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：                                         

                                                        。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：                        。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：           

                。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：                             

                                                         。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：                                                           
                                                                                                                   。
（1）单机无负荷试车费用由                     承担；

（2）无负荷联动试车费用由                     承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：                                            

                                                         。
13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：                            。

14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：                    。

竣工付款申请单应包括的内容：                                             
                                                        。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：                      。

发包人完成竣工付款的期限：                            。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：                               
                                                         。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                    。
承包人提交最终结算申请单的期限：                    。 

14.4.2 最终结清证书和支付

发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：            
                     。

（2）发包人完成支付的期限：                         。
15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：                                                   

                                                         。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：                      。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：                   ； 

（2）      %的工程款；

（3）其他方式:                                       。

15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第     种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:                                     。

关于质量保证金的补充约定：                                               

                                                         。
15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：                                                           

                                                         。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：                             

                                                         。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：                                                  

                                                         。

    16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：       

                         。
因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：                   
                         。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：                                                      

                                                         。

发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：                       

                         。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：                        

                                                         。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：                               。

（7）其他：                                          。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满    天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：                                                   

                                                         。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：                                     

                                                         。    
16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：                                       

                                                         。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：                                     。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：           

                            。
17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后    天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：                              。
18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                                  。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                                 

                                                         。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：                                     

                                                         。

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：                       

                                                         。  

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：                             。
选定争议评审员的期限：                               。

争议评审小组成员的报酬承担方式：                     。

其他事项的约定：                                     。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：                           。

20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

第四部分 合同附件格式

附件1：

发包人供应材料设备一览表
	序号
	材料、
设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量
等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：    

工程质量保修书

发包人（全称）：                                 

　　承包人（全称）：                                 

　　发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

　　质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

　　                                                                                                                                                                         。

　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为        年；

3．装修工程为         年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为         年；

5．供热与供冷系统为         个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为         年；

7．其他项目保修期限约定如下：

                                                                                                                                                                             。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为         个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                                    

                                                                                                                   。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：                            承包人(公章)：                   
地  址：                                  地  址：                         
法定代表人(签字)：                        法定代表人(签字)：               
委托代理人(签字)：                        委托代理人(签字)：               
电  话：                                  电  话：                
传  真：                                  传  真：                
开户银行：                                开户银行：                        
账  号：                                  账  号：                    
邮政编码：                                邮政编码：                  
附件3：

承包人用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造
年份
	额定功率(kW)
	生产
能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件4：

承包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件5：

分包人主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件6：
履约担保

             
（发包人名称）：
鉴于                （发包人名称，以下简称“发包人”）与             （承包人名称）（以下称“承包人”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

附件7 ：

预付款担保

            

  （发包人名称）：
根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与              （发包人名称）（以下简称“发包人”）于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

  

                   



邮政编码：

  

                   




电    话：

  

                   




传    真：

  

                   




                           年      月      日

附件8:  
支付担保

             （承包人）：
鉴于你方作为承包人已经与                  （发包人名称）（以下称“发包人”）
于   年   月    日签订了               （工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。

2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的      %，数额最高不超过人民币元（大写：        ）。

二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后    日内。

3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。
三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。

2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后７天内无条件支付。

五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。
4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。
5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起  个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第     种方式解决：

（1）向                     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向                     人民法院起诉。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人：                   （签字）

地    址：                                        
邮政编码：                                        
传    真：                                        
                            年      月      日

附件9：

9-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


9-3：专业工程暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第六章  工程量清单

1、工程量清单说明

1.1 本工程量清单是依据中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013，以下简称“计价规范”)以及招标文件中包括的图纸等编制。计价规范中规定的工程量计算规则中没有的子目，应在本章第1.4款约定；计价规范中规定的工程量计算规则中没有且本章第1.4款也未约定的，双方协商确定；协商不成的，可向省级或行业工程造价管理机构申请裁定或按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定的基本计量单位。

1.2 本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标

    准和要求及图纸等章节内容一起阅读和理解。

1.3 本工程量清单仅是投标报价的共同基础，竣工结算的工程量按合同约定确定。合同价

    格的确定以及价款支付应遵循合同条款(包括通用合同条款和专用合同条款)、技术标

    准和要求以及本章的有关约定。

1.4 补充子目的子目特征、计量单位、工程量计算规则及工作内容说明如下：

                                                                。

1.5 本条第1.1款中约定的计量和计价规则适用于合同履约过程中工程量计量与价款支

    付、工程变更、索赔和工程结算。

1.6 本条与下述第2条和第3条的说明内容是构成合同文件的已标价工程量清单的组成部

    分。
2、投标报价说明

2.1 投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价。

    (1) 本招标文件；

    (2) 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

    (3) 国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价办法；

    (4) 企业定额，国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价定额；

    (5) 招标文件(包括工程量清单)的澄清、补充和修改文件；

    (6) 建设工程设计文件及相关资料；

    (7) 施工现场情况、工程特点及拟定的投标施工组织设计或施工方案；

    (8) 与建设项目相关的标准、规定等技术资料；

    (9) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

    (10) 其他的相关资料。

2.2 工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2.3 工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费和管

理费及利润，以及一定范围内的风险费用。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定

的风险。

2.4 已标价工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量

    清单中其他已标价的相关子目的单价或价格之中。

2.5 “投标报价汇总表”中的投标总价由分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规

费和税金组成，并且“投标报价汇总表”中的投标总价应当与构成已标价工程量清单

的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费、税金的合计金额一致。

2.6 分部分项工程项目按下列要求报价：
2.6.1 分部分项工程量清单计价应依据计价规范中关于综合单价的组成内容确定报价。

2.6.2 如果分部分项工程量清单中涉及“材料和工程设备暂估单价表”中列出的材料和工

      程设备，则按照本节第3.3.2项的报价原则，将该类材料和工程设备的暂估单价本 

      身以及除对应的规费及税金以外的费用计入分部分项工程量清单相应子目的综合

      单价。

2.6.3 如果分部分项工程量清单中涉及“发包人提供的材料和工程设备一览表”(见第三

      章合同条款及格式第三节附件三)中列出的材料和工程设备，则该类材料和工程设

      备供应至现场指定位置的采购供应价本身不计入投标报价，但应将该类材料和工程

      设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、材料或设备落地之后发生的仓储、

      保管、库损、二次搬运费用以及其他必要的辅助工作及其对应的管理费及利润计入

      分部分项工程量清单相应子目的综合单价，并其他项目清单报价中计取与合同约定

      服务内容相对应的总承包服务费。

2.6.4 “分部分项工程量清单与计价表”所列各子目的综合单价组成中，各子目的人工、

      材料和机械台班消耗量由投标人按照其自身情况做充分的、竞争性考虑。材料消耗

      量包括损耗量。

2.6.5 投标人在投标文件中提交并构成合同文件的“主要材料和工程设备选用表”中所列

      的材料和工程设备的价格是指此类材料和工程设备到达施工现场指定堆放地点的

      落地价格，即包括采购、包装、运输、装卸、堆放等到达施工现场指定落地或堆放

      地点之前的全部费用，但不包括落地之后发生的仓储、保管、库损以及从堆放地点

      运至安装地点的二次搬运费用。“主要材料和工程设备选用表”中所列材料和工程

      设备的价格应与构成综合单价相应材料或工程设备的价格一致。落地之后发生的仓

      储、保管、库损以及从堆放地点运至安装地点的二次搬运等其他费用均应在投标报

      价中考虑。

2.7 措施项目按下列要求报价：

2.7.1 措施项目清单计价应根据投标人的施工组织设计进行报价。可以计量工程量的措施

      项目，应按分部分项工程量清单的方式采用综合单价计价；其余的措施项目可以

      “项”为单位的方式计价。投标人所填报价格应包括除规费、税金外的全部费用。

2.7.2 措施项目清单中的安全文明施工费应按国家、省级或行业建设主管部门的规定计

      价，不得作为竞争性费用。

2.7.3 招标人提供的措施项目清单中所列项目仅指一般的通用项目，投标人在报价时应充

      分、全面地阅读和理解招标文件的相关内容和约定，包括第七章“技术标准和要求”

      的相关约定，详实了解工程场地及其周围环境，充分考虑招标工程特点及拟定的施

      工方案和施工组织设计，对招标人给出的措施项目清单的内容进行细化或增减。

2.7.4 “措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应全面涵盖招标文件约定的投标

      人中标后施工、竣工、交付本工程并维修其任何缺陷所需要履行的责任和义务的全

      部费用。

2.7.5 对于“措施项目清单与计价表”中所填写的报价金额，应按照“措施项目清单报价

      分析表”对措施项目报价的组成进行详细的列项和分析。

2.8 其他项目清单费应按下列规定报价：

2.8.1 暂列金额按“暂列金额明细表”中列出的金额报价，此处的暂列金额是招标人在招

      标文件中统一给定的，并不包括本章第2.8.3项的计日工金额。

2.8.2 暂估价分为材料和工程设备暂估单价和专业工程暂估价两类。其中的材料和工程设

      备暂估单价按本节第3.3.2项的报价原则进入分部分项工程量清单之综合单价，不

      在其他项目清单中汇总；专业工程暂估价直接按“专业工程暂估价表”中列出的金

      额和本节第3.3.3项的报价原则计入其他项目清单报价。

2.8.3 计日工按“计日工表”中列出的子目和估算数量，自主确定综合单价并计算计日工

      金额。计日工综合单价均不包括规费和税金，其中：

       (1) 劳务单价应当包括工人工资、交通费用、各种补贴、劳动安全保护、社保费

      用、手提手动和电动工器具、施工场地内已经搭设的脚手架、水电和低值易耗品费

      用、现场管理费用、企业管理费和利润；

      (2) 材料价格包括材料运到现场的价格以及现场搬运、仓储、二次搬运、损耗、保

      险、企业管理费和利润；

      （3）施工机械限于在施工场地(现场)的机械设备，其价格包括租赁或折旧、维修、

      维护和燃油等消耗品以及操作人员费用，包括承包人企业管理费和利润，但不包括

      规费和税金。辅助人员按劳务价格另计。

2.8.4 总承包服务费根据招标文件中列出的内容和要求，按“总承包服务费计价表”所列格式自主报价。

2.9 规费和税金应按“规费、税金项目清单与计价表”所列项目并根据国家、省级或行业

    建设主管部门的有关规定列项和计算，不得作为竞争性费用。

2.10 除招标文件有强制性规定以及不可竞争部分以外，投标报价由投标人自主确定，但 

     不得低于其成本。

2.11 工程量清单计价所涉及的生产资源(包括各类人工、材料、工程设备、施工设备、临

     时设施、临时用水、临时用电等)的投标价格，应根据自身的信息渠道和采购渠道，

     分析其市场价格水平并判断其整个施工周期内的变化趋势，体现投标人自身的管理

     水平、技术水平和综合实力。

2.12 管理费应由投标人在保证不低于其成本的基础上做竞争性考虑；利润由投标人根据 

     自身情况和综合实力做竞争性考虑。

2.13 投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围以及相关的费用。

2.14 投标总价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和，为实施、完成招标工  

     程并修补缺陷以及履行招标文件中约定的风险范围内的所有责任和义务所发生的全

     部费用。

2.15 有关投标报价的其他说明：

3、其他说明
3.1词语和定义

3.1.1 工程量清单

是表现本工程分部分项工程项目、措施项目、其他项目、规费项目和税金的名称和相应数量等的明细清单。

3.1.2 总价子目

工程量清单中以总价计价，以“项”为计量单位，工程量为整数1的子目，除专用合同条款另有约定外，总价固定包干。采用总价合同形式时，合同订立后，已标价工程量清单中的工程量均没有合同约束力，所有子目均是总价子目，视同按项计量(合同条款第15条约定的变更除外)。

3.1.3 单价子目

工程量清单中以单价计价，根据有合同约束力的图纸和工程量计算规则进行计量，以实际完成数量乘以相应单价进行结算的子目。

3.1.4 子目编码

分部分项工程项目清单中所列的子目名称的数字标识和代码，子目编码与项目编码同义。

3.1.5 子目特征

构成分部分项工程项目清单子目、措施项目的实质内容、决定其自身价值的本质特征，子目特征与项目特征同义。

3.1.6 规费

承包人根据省级政府或省级有关权力部门规定必须缴纳的，应计入建筑安装工程造价的费用。

3.1.7 税金
国家税法规定的应计入建筑安装工程造价内的营业税、城市维护建设税及教育费附加等。

3.1.8 总承包服务费

      总承包人为配合协调发包人发包的专业工程以及发包人采购的材料和工程设备等

      进行管理、服务以及施工现场管理、竣工资料汇总整理等所需的费用。

3.1.9 同义词语

      本章中使用的词语“招标人”和“投标人”分别与合同条款中定义的“发包人”和 

      “承包人”同义；就工程量清单而言，“子目”与“项目”同义。

3.2工程量差异调整

3.2.1 工程量清单中的工作内容分类、子目列项、特征描述以及“分部分项工程量清单与

      计价表”中附带的工程量都不应理解为是对承包(招标)范围以及合同工作内容的唯

      一的、最终的或全部的定义。

3.2.2 投标人应对招标人提供的工程量清单进行认真细致的复核。这种复核包括对招标人

      提供的工程量清单中的子目编码、子目名称、子目特征描述、计量单位、工程量的

      准确性以及可能存在的任何书写、打印错误进行检查和复核，特别是对“分部分项

      工程量清单与计价表”中每个工作子目的工程量进行重新计算和校核。如果投标人

      经过检查和复核以后认为招标人提供的工程量清单存在差异，则投标人应将此类差

      异的详细情况连同按投标人须知规定提交的要求招标人澄清的其他问题一起提交

      给招标人，招标人将根据实际情况决定是否颁发工程量清单的补充和(或)修改文

      件。

3.2.3 如果招标人在检查投标人根据上文第3.2.2项提交的工程量差异问题后认为没有必

      要对工程量清单进行补充和(或)修改，或者招标人根据上文第3.2.2项对工程量清

      单进行了补充和(或)修改，但投标人认为工程量清单中的工程量依然存在差异，则

      此类差异不再提交招标人答疑和修正，而是直接按招标人提供的工程量清单(包括

      招标人可能的补充和(或)修改)进行投标报价。投标人在按照工程量清单进行报价

      时，除按照本节2.7.3项要求对招标人提供的措施项目清单的内容进行细化或增减

      外，不得改变(包括对工程量清单子目的子目名称、子目特征描述、计量单位以及

      工程量的任何修改、增加或减少)招标人提供的分部分项工程量清单和其他项目清

      单。即使按照图纸和招标范围的约定并不存在的子目，只要在招标人提供的分部分

      项工程量清单中已经列明，投标人都需要对其报价，并纳入投标总价的计算。

3.3暂列金额和暂估价

3.3.1 “暂列金额明细表”中所列暂列金额(不包括计日工金额)中已经包含与其对应的管

      理费、利润和规费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂列金额直接

      纳入其他项目清单的投标价格并计取相应的税金，不需要考虑除税金以外的其他任

      何费用。

3.3.2 “材料和工程设备暂估价表”中所列的材料和工程设备暂估价是此类材料、工程设

      备本身运至施工现场内的工地地面价，不包括其本身所对应的管理费、利润、规费、

      税金以及这些材料和工程设备的安装、安装所需要的辅助材料、安装损耗、驻厂监

      造以及发生在现场内的验收、存储、保管、开箱、二次倒运、从存放地点运至安装

      地点以及其他任何必要的辅助工作(以下简称“暂估价材料和工程设备的安装及辅

      助工作”)所发生的费用及其对应的管理费、利润、规费和税金。除应按本招标文

      件规定将此类暂估价本身纳入分部分项工程量清单相应子目的综合单价以外，投标

      人还应将上述材料和工程设备的安装及辅助工作所发生的费用以及与此类费用有

      关的管理费和利润包含在分部分项工程量清单相应子目的综合单价中，并计取相应

      的规费和税金。

3.3.3 专业工程暂估价表中所列的专业工程暂估价已经包含与其对应的管理费、利润和规

      费，但不含税金。投标人应按本招标文件规定将此类暂估价直接纳入其他项目清单

      的投标价格并计取相应的税金。除按本招标文件规定将此类暂估价纳入其他项目清

      单的投标价格并计取相应的税金以外，投标人还需要根据招标文件规定的内容考虑

      相应的总承包服务费以及与总承包服务费有关的规费和税金。

3.4其他补充说明

4、工程量清单报价表
    注：工程量清单报价表格格式仅供参考，不作为限制性投标格式。

           工程施工招标
工程量清单报价表

投标总价（小写）：                                           

        （大写）：                                           

投  标  人：                                    （单位盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

预算编制人：                          （签字并加盖执业资格章）
复核人：                          （签字并加盖执业资格章）
编 制 时 间：                                   

工程量清单报价表目录
1、总说明

2、工程项目投标报价汇总表

3、单项工程投标报价汇总表

4、单位工程投标报价汇总表

5、分部分项工程量清单与计价表

6、措施项目清单与计价表（一）

7、措施项目清单与计价表（二）

8、工程量清单综合单价分析表

9、主要材料设备价格表

10、其他项目清单与计价汇总表

11、暂列金额明细表

12、材料暂估单价表

13、专业工程暂估价表

14、计日工表

15、规费、税金项目清单与计价表

表6.1

	总说明

工程名称：                                           第  页，共  页

	投标人在工程量清单报价编制说明中，应明确以下内容：

（1）招标人提供的有关工程概况和编制依据等。

（2）投标人有关报价的说明：指投标单位根据自身情况在编制报价时需要说明的有关事项。


表6.2

	工程项目投标报价汇总表

	工程名称：
	
	　

	序号
	单项工程名称
	金额（元）
	其中

	
	
	
	暂估价

（元）
	安全文明施工费（元）
	规费（元）

	
	
	
	
	
	

	合         计
	
	 
	
	


表6.3

	单项工程投标报价汇总表

	工程名称：
	
	　

	序号
	单位工程名称
	金额（元）
	其中

	
	
	
	暂估价

（元）
	安全文明施工费（元）
	规费（元）

	
	
	
	
	
	

	合         计
	
	 
	
	

	注：暂估价包括分部分项工程中的暂估价和专业工程暂估价。


表6.4
	单位工程投标报价汇总表

	工程名称：
	
	　

	序号
	汇 总 内 容
	金额（元）
	其中：暂估价（元）

	1
	分部分项工程
	
	

	1.1
	
	
	

	1.2
	
	
	

	1.3
	
	
	

	1.4
	
	
	

	1.5
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	2
	措施项目
	
	

	2.1
	安全文明施工费
	
	

	3
	其他项目
	
	

	3.1
	暂列金额
	
	

	3.2
	专业工程暂估价
	
	

	3.3
	计日工
	
	

	3.4
	总承包服务费
	
	

	4
	规费
	
	

	5
	税金
	
	

	报价合计＝1＋2＋3＋4＋5
	
	 

	注：本表适用于单位工程投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。


表6.5

	分部分项工程量清单与计价表

	工程名称：
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量单位
	工程量
	金 额 (元)

	
	
	
	
	
	
	综合

单价
	合价
	其中：

暂估价

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	　

	合    计
	
	　


表6.6
	措施项目清单与计价表（一）

	工程名称：
	　

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率（%）
	金额(元)

	
	
	
	
	

	合 计
	　

	注：本表适用于以“项”计价的措施项目。


表6.7

	措施项目清单与计价表（二）

	工程名称：
	　

	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量

单位
	工程量
	金 额 (元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	　

	合    计
	　

	注：本表适用于以综合单价形式计价的措施项目。


表6.8

工程量清单综合单价分析表
工程名称：                                                      第  页 共   页
	序号
	项目编码
	项目名称
	计量单位
	金额（元）
	综合单价
	备注

	
	
	
	
	人工费
	材料费
	机械
使用费
	管理费
	利润
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、招标文件提供了暂估单价的材料，应按暂估单价填报材料费，并在“备注”栏内注明材料费为暂估价。“备注”栏无内容时可以不列印。

2、根据国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的有关规定，对于适用以综合单价形式计价的措施项目（见《措施项目清单与计价表（二）》的内容），亦需在本表中填报该措施项目的综合单价分析。
表6.9

主要材料设备价格表
工程名称：                                                   第  页共  页
	序号
	材料设备编码
	材料设备名称
	规格、型号、品牌、厂家等特殊要求
	计量单位
	单价(元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：1、招标文件提供了暂估单价的材料，根据材料暂估单价填报“单价”栏，并在“备注”栏内注明为暂估单价。“备注”栏无内容时可以不列印。
表6.10

	其他项目清单与计价汇总表

	工程名称：
	　

	序号
	项目名称
	计量单位
	金额(元)
	备注

	
	
	
	
	

	合 计
	
	——

	注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总


表6.11

	暂列金额明细表

	工程名称：
	　

	序号
	项目名称
	计量单位
	暂定金额(元)
	备注

	
	
	
	
	

	合 计
	
	——

	注：此表由招标人填写，如不能详列明细，也可只列暂定金额总额。投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。


表6.12

	材料暂估单价表

	工程名称：
	　

	序号
	材料名称、规格、型号
	计量单位
	单价(元)
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	注：1、此表由招标人填写，并在备注栏说明暂估价的材料拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

2、材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。


表6.13

	专业工程暂估价表

	工程名称：
	　

	序号
	工程名称
	工程内容
	金额(元)
	备注

	
	
	
	
	

	合 计
	
	——

	注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。


表6.14

	计日工表

	工程名称：
	　

	编号
	项目名称
	单位
	暂定数量
	综合单价
	合价

	一
	人    工
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	人工小计
	

	二
	材    料
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	材料小计
	

	三
	施工机械
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	施工机械小计
	

	合 计
	

	注：此表项目名称、数量由招标人填写，投标时，单价由投标人自主报价，计入投标总价中。


表6.15

	规费、税金项目清单与计价表

	工程名称：
	　

	序号
	项目名称
	计算基础
	费率(%)
	金额(元)

	
	
	
	
	

	 
	合计
	　


第七章  图  纸

（登陆佛山市公共资源交易网下载）
第八章  技术标准和要求

依据设计文件的要求，本招标项目的材料、设备、施工及建设成果须达到现行的中华人民共和国、省或行业的工程建设标准及规范的要求。
第九章  投标文件格式

第一节 资格审查资料格式

（适用于一般性工程）

封面格式

正本或副本

    （工程名称）   施工招标
资格审查资料

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

                           年        月        日

【注：联合体投标人全称格式（下同）： 牵头人单位全称 与 成员单位全称 联合体】
目    录

一、资格审查强制性条件资料（企业）

二、资格审查强制性条件资料（人员）

三、联合投标协议书（如有）

四、法定代表人身份证明

五、授权委托书

附表一：投标人基本情况表；

附表二：项目管理机构组成表；

附表三：拟派驻本工程的项目负责人和技术负责人简历；

附表四：近三年完成的同类项目及获奖情况表；

附表五：拟投入本工程的主要施工设备表；

附表六：近三年财务状况；

附表七：近三年发生的诉讼及仲裁情况；

附表八：企业信誉状况。

一、资格审查强制性条件资料（企业）

	项目
	招标要求
	投标人达到程度的简述(由投标人填写)

	营业执照
	具有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人营业执照，并通过      年度的工商年审。
	

	安全生产许可证
	单位名称与营业执照相符，开标当日处于有效期范围之内。
	

	资质等级
	
	

	注册资本金
	
	

	财务状况
	
	

	类似项目

业绩
	
	

	信誉
	持有有效的《佛山市建筑行业诚信手册》（有效范围是最新年度考评结论为C或以上的，或新登记颁发的。）。
	

	
	省外企业按《广东省住房和城乡建设厅关于省外建设工程企业和人员进粤信息备案的管理办法（试行）》办理的“进粤企业和人员信息备案登记”证明复印件。
	

	
	提交了在近   年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或重大安全生产事故；企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况的声明。
	

	投标代表身份
	企业法定代表人或其授权代理人：

1.法定代表人提供身份证明书及身份证复印件；

2.委托代理人须提供符合招标文件规定的有效授权文件及身份证复印件。
	


注：1．投标人须填写《投标人基本情况表》等附表，并根据各附表的内容后附企业营业执照副本、企业资质证书副本、《建筑施工企业安全生产许可证》、《佛山市建筑行业诚信手册》、企业基本账户的银行开户许可证、财务审计报告、业绩证明材料等的复印件并加盖投标人公章。

2．以上资料均以佛山市投标企业信息数据库中的资料为准。提供的复印件与佛山市投标企业信息数据库中的资料不相符的，评委有权对该相关资料不予认定，投标人须自行承担后果。

3．提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。
4．有关投标人信誉状况的声明，由投标人依据自身实际情况自拟，格式不限，须提交原件并加盖投标人公章。投标人须对所提交的声明内容的真实性和准确性负责，并且仅作为评标委员会的评标参考，但不作为最终评审依据。评标委员会及招标人有权就投标人提交的声明内容的真实性和准确性作进一步的调查核实，如发现与事实不符，则否决其投标，同时投标人还须承担因涉嫌提交资料内容不实所造成的一切后果。
5．投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

二、资格审查强制性条件资料（人员）

（对投标人的主要人员的最低限度要求）

	担任职务
	最低资格要求
	最低数量要求
	投标人的主要人员

（由投标人填写）

	项目负责人（建造师）
	1.为投标人本单位的人员；

2.具有      工程专业   级（或以上级）注册建造师执业资格证书或临时注册建造师（在外省注册的建造师必须是一级注册建造师或临时注册建造师）；
3.持有有效的《安全生产考核合格证》（B证）；
4. 已在佛山市建筑行业诚信管理系统登记备案且在资格审查当日未被锁定。省外进粤企业，拟派驻项目负责人必须在省住建厅办理了备案手续。
	1人
	姓名：

	专职安

全人员
	持有有效的《安全生产考核合格证》（C证）
	1人
	姓名：

	……
	………
	
	

	……
	………
	
	


注：1．投标人填报数量应不少于最低数量要求，人员资格不低于最低资格要求；

本表中所填列的项目负责人（建造师）和项目技术负责人（如有）必须提供个人履历（格式见

附表二）。

3. 本表中所填列的人员必须附相关证件（包括身份证）复印件并加盖投标人公章；本表所列人员还须提供在投标人企业购买的近半年（扣除招标公告发布当月往前顺推6个月）的社保证明。

4．相关的资料均以佛山市投标企业信息数据库中的资料为准。提供的复印件与佛山市投标企业信息数据库中的资料不相符的，评委有权对该相关资料不予认定，投标人须自行承担后果。

5．提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

6．投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

三、联合投标协议书

         （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加                （工程名称）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、             （某成员单位名称）为牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：         （牵头人名称）承担                 工作；        （成员名称）承担          工作。
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                       （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）

成员名称：                         （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
     年      月      日

四、法定代表人身份证明

（可使用工商局印制的格式）

单位名称：_______________________________________________________
单位性质：_______________________________________________________
地    址：_______________________________________________________
成立时间：____________年_______月_______日

经营期限：________________________________________________________
姓    名：__________ 身份证号码：______________联系电话（手机）：___          
性别：________  年龄：________ 职务：________
系            （投标人单位名称）            的法定代表人。

特此证明。

                       投标人：____________________（盖章）

                      日  期：__________年______月_____日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其授权代理人应在30分钟内到达指定地点进行书面澄清或说明，否则，投标人须自行承担后果。

3、本法定代表人身份证明书后必须附上法定代表人的身份证复印件。

4、如使用工商局印制的格式，亦必须提供法定代表人的联系电话。
五、授权委托书

（可使用工商局印制的格式）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改有关          施工招标的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明原件及代理人身份证复印件
投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                      
委托代理人联系电话：                                      
       年       月       日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其授权代理人应在30分钟内到达指定地点进行书面澄清或说明，否则，投标人须自行承担后果。

3、本授权委托书后必须附上获授权代理人的身份证复印件。

4、如使用工商局印制的格式，亦必须提供委托代理人的联系电话。

附表一  投标人基本情况表

	投标人名称
（盖章）
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：1、本表后须附企业营业执照副本、企业资质证书副本、《建筑施工企业安全生产许可证》及《佛山市建筑行业诚信手册》、企业基本账户的银行开户许可证等的复印件（加盖投标人公章）。

2、相关资料均以佛山市投标企业信息数据库中的资料为准。提供的复印件与佛山市投标企业信息数据库中的资料不相符的，评委有权对该相关材料不予认定，投标人须自行承担后果。

3、提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

附表二  项目管理机构配备情况表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、表后须附由当地社保管理相关部门出具的所填相关人员在投标人本单位购买的近半年（扣除招标公告发布当月往前顺推）的社保证明复印件并加盖投标人公章。

2、表后附上述人员在佛山市建筑行业诚信系统登记备案的网页打印件。

3、属于广东省以外的投标人（包括联合体各成员）的上述人员，须附在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员信息备案平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息备案的查询网页打印件。

附表三  拟派驻本工程的项目负责人和项目技术负责人（如有）简历

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	专业
	     

	主要工作经历（何时在哪些工程项目中任何职务）

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注（有何其他特殊才能，受过哪些奖励等）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、拟派项目负责人和项目技术负责人（如有）应分别填写本表，且表后须分别附个人的注册证、职称证、身份证等复印件（加盖投标人公章）。有关项目负责人有无在建项目任职的声明附后（格式自拟，须提交原件并加盖投标人公章）。

2、相关证明材料均以佛山市投标企业信息数据库中的资料为准。提供的复印件与佛山市投标企业信息数据库中的资料不相符的，评委有权对该相关材料不予认定，投标人须自行承担后果。

3、提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

附表四  近三年完成的类似项目及获奖情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	获奖情况
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、附业绩证明材料，包括：中标通知书、施工合同、竣工验收资料和获奖证书的复印件（加盖投标人公章）；中标通知书必须是由当地集中交易机构或招标投标管理部门核发的方为有效。

2、相关证明材料均以佛山市投标企业信息数据库中的资料为准。提供的复印件与佛山市投标企业信息数据库中的资料不相符的，评委有权对该相关材料不予认定，投标人须自行承担后果。

3、提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

附表五  拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表六  近三年财务状况

附：

1、财务审计报告复印件

提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

相关资料均以佛山市投标企业信息数据库中的资料为准。提供的复印件与佛山市投标企业信息数据库中的资料不相符的，评委有权对该相关材料不予认定，投标人须自行承担后果。

2、未处于财产被接管、冻结、破产状态的声明（格式自拟，须提交原件并加盖投标人公章）。

附表七  近三年发生的诉讼及仲裁情况
格式自拟，须提交原件并加盖投标人公章

附表八  企业信誉状况

格式自拟，须提交原件并加盖投标人公章

第二节 经济标格式

（适用于一般性工程）

封面格式

正本或副本

    （工程名称）   施工招标
经济标

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

                           年        月        日

【注：联合体投标人全称格式（下同）： 牵头人单位全称 与 成员单位全称 联合体】
目    录

一、诚信投标承诺书

二、投标函及投标函附录

三、投标担保金

四、履约承诺书

五、施工组织简化方案

六、拟分包项目情况表（如有）

七、已标价工程量清单

八、其他材料

一、诚信投标承诺书

致：        （招标人）     
本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：
一、本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加                            工程施工项目的投标，自愿按招标文件要求交纳诚信保证金（若招标人没有要求提交诚信保证金的，则愿将投标保证金作为诚信保证金）    万元。
二、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，没有伪（变）造或虚假成份。
三、本单位近三年（自招标公告发布之日上溯）没有发生围标串标、严重违约、重大工程质量问题、重大安全生产事故以及贿赂等违法违规行为。
四、自觉维护招投标市场秩序，不以他人名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关资信证明文件和印章，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标。
五、依法公平竞争，不组织、不参与围标串标，不采取虚假或恶意投诉等不正当手段损害、侵犯招标人或其他投标人的正当权益。
六、保证参加投标的建造师没有在其他在建工程中担任项目负责人，如相关网站载明该建造师有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。
    以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意接受行业主管部门的处理（处罚），并承担以下后果：
    1、取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格；
    2、本单位在本项目中的诚信保证金不予退还；
    3、同意将本单位不良行为记入诚信信息管理系统；
    4、暂停本单位一至三年内在佛山市行政区域参加建设工程的投标资格。
投标单位（公章）：
法定代表人（签字）： 
                                         年      月    日
二、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

    1．我方已仔细研究了        工程施工招标文件的全部内容，愿意以人民币   （大写）   （小写）         元的投标总报价，在招标文件规定的工期，即    日历天之内，按合同约定及招标文件等有关规定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，保证工程质量达到（        ）验收质量等级标准，并满足招标文件中规定的相关要求。我方完全理解并接受招标文件中所规定的工程款额的确定和支付办法。

2．我方承诺在投标有效期（投标文件开启之日起     天）内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标担保金一份，金额为人民币（大写）                  

（￥        元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

     年        月        日

（二）投标函附录

	序号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人（建造师）
	
	姓名：           
	

	2
	计划开工日期
	
	     年  月  日（暂定，实际以开工令为准）
	

	3
	工期
	
	      个日历日
	

	4
	计划竣工日期
	
	      年   月   日
	

	5
	质量标准
	
	
	

	6
	缺陷责任期
	
	
	

	7
	工程质量保修的约定
	
	
	

	8
	误期赔偿费
	
	元/天
	

	9
	误期赔偿费最高限额
	
	合同价款的  %
	

	10
	质量保证金扣留百分比
	
	合同价款的   %
	

	11
	合同专用条款的其他内容
	
	
	

	备注：1、投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写，本备注栏的内容可以删除以节省篇幅；

2、如招标人未公布计划开工日期，则该栏数据可不填，并默认开工日期以监理工程师签发的开工令日期为准。但工期承诺必须符合招标要求；

3、“质量标准”要求投标人明确填写施工质量目标（如合格，获评“优良样板工程”称号等），并满足招标文件规定的相关要求；

4、“缺陷责任期”、“误期赔偿费”、 “误期赔偿费最高限额”及“质量保证金扣留百分比”的数据请留意本招标文件第四章合同条款及格式中专用条款的相关内容；

5、“工程质量保修的约定” 要求投标人明确填写是否接受本招标文件第四章合同条款及格式中附件2工程质量保修书的内容。如有更有利于招标人的承诺，可在满足招标要求的基础上按实际承诺填写；

6.“合同专用条款的其他内容” 要求投标人明确填写是否接受本招标文件第四章合同条款及格式中专用条款的其他内容。


投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

日    期：          年        月        日

三、投标担保金

致         

  （招标人名称）：

鉴于       （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加     工程施工招标项目的投标，我单位已按招标文件的规定提交了投标担保金共计人民币（大写）       

         

  （￥     元）。

我方承诺：

我方将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的各项规定，在本次投标过程中保证不“挂靠”、不“围标”、不串标、不提供虚假资料、履行中标承诺、填报的人员设备按时进场，如有违背，愿无条件接受贵方扣罚投标担保金；

我方愿意遵守招标文件中关于投标人须知部分所列明的各项规定，如出现有招标文件第二章投标人须知第3.4.4项、第3.4.5项所列情形之一的，愿无条件接受贵方扣罚投标担保金。

我方提交及退还投标担保金的开户银行（企业基本账户）及账号如下：

开户银行：

账户名称：

银行账号：

附投标担保金银行付款凭证及企业基本账户银行开户许可证的复印件（加盖投标人公章）。

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          

传    真：                                          
        年      月      日

四、履约承诺书

致：          招标人名称           
我单位在         工程施工招标活动中，如有幸中标，在此郑重承诺：

1、我公司将严格按照在投标文件中填报的人员数量和资历，在收到中标通知书后立即报送符合要求的相关资料报招标人核查，经核查符合要求后立即组织进场完成本项工程，并根据工程的实际需要增派相关人员。

2、我公司将严格按照在投标文件中填报的施工机械及试验设备在收到中标通知书后立即组织进场，同时承诺，根据工程的实际需要增加设备。

3、我公司承诺并完全接受业主对本项目工程款项的监管。

4、我公司承诺，在工程的实施过程中，我们完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。质量检验标准绝不低于招标文件或国家及广东省、佛山市地方强制性标准要求。

5、我们完全响应和遵守招标文件集合同中规定的工程验收、计量、支付办法。

6、我公司承诺，在工程施工过程中，一定遵照投标文件中承诺的施工组织设计，精心设计、精心施工，确保工程质量、安全生产满足相关规定和要求，并保护环境，按业主要求的工期完工。

7、我公司承诺，在工程实施过程中，及时、足额发放所有的民工工资及相关费用。否则业主有权动用全部或部分民工工资保证金用以发放民工工资及相关费用。

8、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照有关的规定做好各项安全保障措施。否则业主有权为确保安全生产而动用部分或全部安全生产费另行委托其它单位实施安全保障措施。

9、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照有关的规定做好施工现场与周边的临时交通维护与疏导措施。

10、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照设计图纸及相关规范组织施工，并加强施工组织管理。如发生重大安全生产事故或重大工程质量事故，我方无条件承担全部法律责任。

若我公司在工程实施过程中违背上述承诺，则招标人有权取消我公司中标的资格或解除施工合同，并有权对我公司处以经济处罚。

投标单位名称：（盖章）

法定代表人或其授权签字人：（签名）

        年      月    日
五、施工组织简化方案

本次招标要求投标人按以下图表要求简要编制施工组织方案，其中项目管理机构配备应符合国家、省、市相关规定。中标后，必须按有关规范和要求编制详细的施工组织设计方案报招标人审批。

附表一  投标人基本情况表

附表二  本工程项目管理机构配备情况表

附表三  投入本工程的主要施工设备表

附表四  劳动力计划表

附表五  计划开、竣工日期和施工进度横道图

附表一  投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：本表后附企业营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、诚信手册等证件的复印件。

附表二  本工程项目管理机构配备情况表

	拟担任本项目职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注  

	
	
	
	证书名称  
	级别    
	证号  
	专业  
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：以上主要管理人员应附执业证（注册证）或上岗证书复印件于表后。

附表三：拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号

规格
	数  量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

（KW）
	生产

能力
	用于施

工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表四：劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


附表五：计划开、竣工日期和施工进度横道图

1. 投标人应编制施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用横道图表示。

3. 计划开工日期统一按暂定时间     年  月  日填写。

六、拟分包项目情况表

	分包人名称
	
	地 址
	

	法定代表人
	
	电 话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主 要 内 容
	预计造价（万元）
	已经做过的类似工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（如无分包计划，则在拟分包的工程项目的第一栏中填“无”）

七、已标价工程量清单

投标人应遵照第二章“投标人须知”第3.2款及第五章“工程量清单”的有关规定编制工程量清单报价。

本章所提供的工程量清单报价表的格式摘自国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。投标人在应用殷雷、广联达、易达等相关的计价软件编制清单报价时，因软件差异所产生的细微格式偏差不作为废标条件，但招标人所提供的工程量清单的内容及相关计价标准和规范明确要求填报的内容不得缺失。

八、其他材料

此处提交招标文件规定以外，投标人认为需要提交的其他材料。

第二节 经济标格式

（适用于特殊性工程）

封面格式

正本或副本

    （工程名称）   施工招标
经济标

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

                           年        月        日

【注：联合体投标人全称格式（下同）： 牵头人单位全称 与 成员单位全称 联合体】
目    录

诚信投标承诺书

投标函及投标函附录

投标担保金

履约承诺书

拟分包项目情况表

已标价工程量清单

其他材料

一、诚信投标承诺书

致：        （招标人）     
本人以法定代表人的身份代表本单位郑重承诺：
一、本单位将遵循公开、公正和诚实信用的原则参加                            工程施工项目的投标，自愿按招标文件要求交纳诚信保证金（若招标人没有要求提交诚信保证金的，则愿将投标保证金作为诚信保证金）    万元。
二、本单位所提供的一切材料都是真实、有效、合法的，没有伪（变）造或虚假成份。
三、本单位近三年（自招标公告发布之日上溯）没有发生围标串标、严重违约、重大工程质量问题、重大安全生产事故以及贿赂等违法违规行为。
四、自觉维护招投标市场秩序，不以他人名义投标，不出借、转让、买卖、伪造企业或从业人员的资质证书、证照、业绩、获奖表彰等相关资信证明文件和印章，也不允许其他企业或个人以本单位名义投标。
五、依法公平竞争，不组织、不参与围标串标，不采取虚假或恶意投诉等不正当手段损害、侵犯招标人或其他投标人的正当权益。
六、保证参加投标的建造师没有在其他在建工程中担任项目负责人，如相关网站载明该建造师有在建工程信息，在资格审查资料中须提交建设单位出具的建造师变更手续或工程竣工验收报告。否则在资格审查时发现或中标后有投诉被查实，视为故意隐瞒事实、弄虚作假。
    以上内容本人已仔细阅读，本单位如违反上述承诺内容，愿意接受行业主管部门的处理（处罚），并承担以下后果：
    1、取消本单位在本项目中的投标资格或中标资格；
    2、本单位在本项目中的诚信保证金不予退还；
    3、同意将本单位不良行为记入诚信信息管理系统；
    4、暂停本单位一至三年内在佛山市行政区域参加建设工程的投标资格。
投标单位（公章）：
法定代表人（签字）： 
                                         年      月    日
二、投标函及投标函附录

（一）投标函

                        （招标人名称）：

1．我方已仔细研究了          工程施工招标文件的全部内容，愿意以人民币   （大写）   （小写）         元的投标总报价，在招标文件规定的工期，即    日历天之内，按合同约定及招标文件等有关规定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，保证工程质量达到（        ）验收质量等级标准，并满足招标文件中规定的相关要求。我方完全理解并接受招标文件中所规定的工程款额的确定和支付办法。

2．我方承诺在投标有效期（投标文件开启之日起     天）内不修改、撤销投标文件。

3．随同本投标函提交投标担保金一份，金额为人民币（大写）                     

（￥        元）。

4．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

6．                                       （其他补充说明）。

投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

     年        月        日
（二）投标函附录

	序号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人（建造师）
	
	姓名：           
	

	2
	计划开工日期
	
	    年  月  日（暂定，实际以开工令为准）
	

	3
	工期
	
	    个日历日
	

	4
	计划竣工日期
	
	     年  月  日
	

	5
	质量标准
	
	
	

	6
	缺陷责任期
	
	
	

	7
	工程质量保修的约定
	
	
	

	8
	误期赔偿费
	
	元/天
	

	9
	误期赔偿费最高限额
	
	合同价款的  %
	

	10
	质量保证金扣留百分比
	
	合同价款的   %
	

	11
	合同专用条款的其他内容
	
	
	

	备注：1、投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写，本备注栏的内容可以删除以节省篇幅；

2、如招标人未公布计划开工日期，则该栏数据可不填，并默认开工日期以监理工程师签发的开工令日期为准。但工期承诺必须符合招标要求；

3、“质量标准”要求投标人明确填写施工质量目标（如合格，获评“优良样板工程”称号等），并满足招标文件规定的相关要求；

4、“缺陷责任期”、“误期赔偿费”、 “误期赔偿费最高限额”及“质量保证金扣留百分比”的数据请留意本招标文件第四章合同条款及格式中专用条款的相关内容；

5、“工程质量保修的约定” 要求投标人明确填写是否接受本招标文件第四章合同条款及格式中附件一工程质量保修书的内容。如有更有利于招标人的承诺，可在满足招标要求的基础上按实际承诺填写；

6.“合同专用条款的其他内容” 要求投标人明确填写是否接受本招标文件第四章合同条款及格式中专用条款的其他内容。


投 标 人：                      （盖单位章）

法定代表人：                    （签字）

日    期：          年        月        日
三、投标担保金
致：    （招标人）     

  
鉴于       （投标人名称）（以下称“投标人”）于    年   月   日参加     工程施工招标项目的投标，我单位已按招标文件的规定提交了投标担保金共计人民币（大写）       （￥     元）。

我方承诺：

    1、我方将严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规的各项规定，在本次投标过程中保证不“挂靠”、不“围标”、不串标、不提供虚假资料、履行中标承诺、填报的人员设备按时进场，如有违背，愿无条件接受贵方扣罚投标担保金；

    2、我方愿意遵守招标文件中关于投标人须知部分所列明的各项规定，如出现有招标文件第二章投标人须知第3.4.4项、第3.4.5项所列情形之一的，愿无条件接受贵方扣罚投标担保金。

    3、我方提交及退还投标担保金的开户银行（企业基本账户）及账号如下：

开户银行：

账户名称：

银行账号：

附：投标担保金银行付款凭证及企业基本账户银行开户许可证的复印件（加盖投标人公章）。

投标人名称：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                    （签字）

地    址：


                               

邮政编码：





                 


电    话：                                          

传    真：                                          
        年      月      日

四、履约承诺书
致：         （ 招标人）          
我单位在             工程施工招标活动中，如有幸中标，在此郑重承诺：

1、我公司将严格按照在投标文件中填报的人员数量和资历，在收到中标通知书后立即报送符合要求的相关资料报招标人核查，经核查符合要求后立即组织进场完成本项工程，并根据工程的实际需要增派相关人员。

2、我公司将严格按照在投标文件中填报的施工机械及试验设备在收到中标通知书后立即组织进场，同时承诺，根据工程的实际需要增加设备。

3、我公司承诺并完全接受业主对本项目工程款项的监管。

4、我公司承诺，在工程的实施过程中，我们完全响应招标文件的所有条款，履行合同义务。质量检验标准绝不低于招标文件或国家及广东省、佛山市地方强制性标准要求。

5、我们完全响应和遵守招标文件集合同中规定的工程验收、计量、支付办法。

6、我公司承诺，在工程施工过程中，一定遵照投标文件中承诺的施工组织设计，精心设计、精心施工，确保工程质量、安全生产满足相关规定和要求，并保护环境，按业主要求的工期完工。

7、我公司承诺，在工程实施过程中，及时、足额发放所有的民工工资及相关费用。否则业主有权动用全部或部分民工工资保证金用以发放民工工资及相关费用。

8、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照有关的规定做好各项安全保障措施。否则业主有权为确保安全生产而动用部分或全部安全生产费另行委托其它单位实施安全保障措施。

9、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照有关的规定做好施工现场与周边的临时交通维护与疏导措施。

10、我公司承诺，在工程实施过程中，严格按照设计图纸及相关规范组织施工，并加强施工组织管理。如发生重大安全生产事故或重大工程质量事故，我方无条件承担全部法律责任。

若我公司在工程实施过程中违背上述承诺，则招标人有权取消我公司中标的资格或解除施工合同，并有权对我公司处以经济处罚。

投标单位名称：（盖章）

法定代表人或其授权签字人：（签名）

        年      月    日
五、拟分包项目情况表

	分包人名称
	
	地 址
	

	法定代表人
	
	电 话
	

	营业执照号码
	
	资质等级
	

	拟分包的工程项目
	主 要 内 容
	预计造价（万元）
	已经做过的类似工程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


（如无分包计划，则在拟分包的工程项目的第一栏中填“无”）

六、已标价工程量清单

投标人应遵照第二章“投标人须知”第3.2款及第五章“工程量清单”的有关规定编制工程量清单报价。

本章所提供的工程量清单报价表的格式摘自国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。投标人在应用殷雷、广联达、易达等相关的计价软件编制清单报价时，因软件差异所产生的细微格式偏差不作为废标条件，但招标人所提供的工程量清单的内容及相关计价标准和规范明确要求填报的内容不得缺失。

七、其他材料
第三节 资信标（含资格审查资料）格式

（适用于特殊性工程）

封面格式

正本或副本

    （工程名称）   施工招标
资信标

（含资格审查资料）

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

           年        月        日

【注：联合体投标人全称格式（下同）： 牵头人单位全称 与 成员单位全称 联合体】
目  录

一、资格审查强制性条件资料（企业）；

二、资格审查强制性条件资料（人员）；

三、联合投标协议书（如有）；

四、法定代表人身份证明；

五、授权委托书；

六、其他材料。

附表一：投标人基本情况表；

附表二：项目管理机构配备情况表；

附表三：拟派驻本工程的项目负责人和项目技术负责人（如有）简历；

附表四：近三年完成的类似项目及获奖情况表；

附表五：拟投入本工程的主要施工设备表；

附表六：近三年财务状况；

附表七：近三年发生的诉讼及仲裁情况；

附表八：企业信誉状况。
一、资格审查强制性条件资料（企业）

	项目
	招标要求
	投标人达到程度的简述(由投标人填写)

	营业执照
	具有在中华人民共和国境内注册的独立企业法人营业执照，并通过      年度的工商年审。
	

	安全生产许可证
	单位名称与营业执照相符，开标当日处于有效期范围之内。
	

	资质等级
	
	

	注册资本金
	
	

	财务状况
	
	

	类似项目

业绩
	
	

	信誉
	持有有效的《佛山市建筑行业诚信手册》（有效范围是最新年度考评结论为C或以上的，或新登记颁发的。）。
	

	
	省外企业按《广东省住房和城乡建设厅关于省外建设工程企业和人员进粤信息备案的管理办法（试行）》办理的“进粤企业和人员信息备案登记”证明复印件。
	

	
	提交了在近   年内（自本工程招标公告发布之日起往前顺推）没有骗取中标或围标串标或提供虚假投标材料或严重违约或重大工程质量问题或重大安全生产事故；企业目前没有处于被有权机关吊销营业执照、吊销资质、停业整顿、取消投标资格或者财产被接管、冻结、进入破产程序等状况的声明。
	

	投标代表

身份
	企业法定代表人或其授权代理人：

1.法定代表人提供身份证明书及身份证复印件；

2.委托代理人须提供符合招标文件规定的有效授权文件及身份证复印件。
	


注：1．投标人须填写《投标人基本情况表》等附表，并根据各附表的内容后附企业营业执照副本、企业资质证书副本、《建筑施工企业安全生产许可证》、《佛山市建筑行业诚信手册》、企业基本账户的银行开户许可证、财务审计报告、业绩证明材料等的复印件并加盖投标人公章。

2．以上资料均以佛山市投标企业信息数据库中的资料为准。提供的复印件与佛山市投标企业信息数据库中的资料不相符的，评委有权对该相关资料不予认定，投标人须自行承担后果。

3．提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。
4．有关投标人信誉状况的声明，由投标人依据自身实际情况自拟，格式不限，须提交原件并加盖投标人公章。投标人须对所提交的声明内容的真实性和准确性负责，并且仅作为评标委员会的评标参考，但不作为最终评审依据。评标委员会及招标人有权就投标人提交的声明内容的真实性和准确性作进一步的调查核实，如发现与事实不符，则否决其投标，同时投标人还须承担因涉嫌提交资料内容不实所造成的一切后果。
5．投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。
二、资格审查强制性条件资料（人员）

（对投标人的主要人员的最低限度要求）

	担任职务
	最低资格要求
	最低数量要求
	投标人的主要人员

（由投标人填写）

	项目负责人（建造师）
	1.为投标人本单位的人员；

2.具有      工程专业   级（或以上级）注册建造师执业资格证书或临时注册建造师（在外省注册的建造师必须是一级注册建造师或临时注册建造师）；
3.持有有效的《安全生产考核合格证》（B证）；
4. 已在佛山市建筑行业诚信管理系统登记备案且在资格审查当日未被锁定。省外进粤企业，拟派驻项目负责人必须在省住建厅办理了备案手续。
	1人
	姓名：

	专职安

全人员
	持有有效的《安全生产考核合格证》（C证）
	1人
	姓名：

	……
	………
	
	

	……
	………
	
	


注：1．投标人填报数量应不少于最低数量要求，人员资格不低于最低资格要求；

本表中所填列的项目负责人（建造师）和项目技术负责人（如有）必须提供个人履历（格式见

附表二）。

3. 本表中所填列的人员必须附相关证件（包括身份证）复印件并加盖投标人公章；本表所列人员还须提供在投标人企业购买的近半年（扣除招标公告发布当月往前顺推6个月）的社保证明。

4．相关的资料均以佛山市投标企业信息数据库中的资料为准。提供的复印件与佛山市投标企业信息数据库中的资料不相符的，评委有权对该相关资料不予认定，投标人须自行承担后果。

5．提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

6．投标人如不满足上述强制性条件中的任何一条，将被认为资格审查不合格。

三、联合投标协议书

         （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加                （工程名称）施工投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。
1、             （某成员单位名称）为牵头人。
2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。
4、联合体牵头人代表联合体签署投标文件，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：         （牵头人名称）承担                 工作；        （成员名称）承担          工作。
6、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7、本协议书一式      份，联合体成员和招标人各执一份。
注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。
牵头人名称：                       （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）

成员名称：                         （盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
     年      月      日

四、法定代表人身份证明

（可使用工商局印制的格式）

单位名称：_______________________________________________________
单位性质：_______________________________________________________
地    址：_______________________________________________________
成立时间：____________年_______月_______日

经营期限：________________________________________________________
姓    名：__________ 身份证号码：______________联系电话（手机）：___          
性别：________  年龄：________ 职务：________
系            （投标人单位名称）            的法定代表人。

特此证明。

                       投标人：____________________（盖章）

                      日  期：__________年______月_____日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其授权代理人应在30分钟内到达指定地点进行书面澄清或说明，否则，投标人须自行承担后果。

3、本法定代表人身份证明书后必须附上法定代表人的身份证复印件。

4、如使用工商局印制的格式，亦必须提供法定代表人的联系电话。
五、授权委托书

（可使用工商局印制的格式）

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改有关          施工招标的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明原件及代理人身份证复印件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字） 

身份证号码：                                      
委托代理人联系电话：                                      
       年       月       日

注：1、投标人应保证所提供的联系电话有效，以保证能及时通知投标人，否则由此引起的一切后果由投标人承担。

2、开标评标会议期间，评标委员会如果认为有必要，要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明时，投标人的法定代表人或其授权代理人应在30分钟内到达指定地点进行书面澄清或说明，否则，投标人须自行承担后果。

3、本授权委托书后必须附上获授权代理人的身份证复印件。

4、如使用工商局印制的格式，亦必须提供委托代理人的联系电话。

六、其他材料

注：指评标办法（综合评价法）要求的其他材料

附表一  投标人基本情况表

	投标人名称
（盖章）
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传  真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	项目负责人
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：1、本表后须附企业营业执照副本、企业资质证书副本、《建筑施工企业安全生产许可证》及《佛山市建筑行业诚信手册》、企业基本账户的银行开户许可证等的复印件（加盖投标人公章）。

2、相关资料均以佛山市投标企业信息数据库中的资料为准。提供的复印件与佛山市投标企业信息数据库中的资料不相符的，评委有权对该相关材料不予认定，投标人须自行承担后果。

3、提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

附表二  项目管理机构配备情况表
	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险号
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、表后须附由当地社保管理相关部门出具的所填相关人员在投标人本单位购买的近半年（扣除招标公告发布当月往前顺推）的社保证明复印件并加盖投标人公章。

2、表后附上述人员在佛山市建筑行业诚信系统登记备案的网页打印件。

3、属于广东省以外的投标人（包括联合体各成员）的上述人员，须附在广东建设信息网（网址：www.gdcic.net）“进粤企业和人员信息备案平台”专栏关于投标人进粤企业及人员信息备案的查询网页打印件。

附表三  拟派驻本工程的项目负责人和项目技术负责人（如有）简历

	姓  名
	
	年 龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职 务
	
	拟在本合同任职
	

	专业
	     

	主要工作经历（何时在哪些工程项目中任何职务）

	时  间
	参加过的类似项目
	担任职务
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	备注（有何其他特殊才能，受过哪些奖励等）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：1、拟派项目负责人和项目技术负责人（如有）应分别填写本表，且表后须分别附个人的注册证、职称证、身份证等复印件（加盖投标人公章）。有关项目负责人有无在建项目任职的声明附后（格式自拟，须提交原件并加盖投标人公章）。

2、相关证明材料均以佛山市投标企业信息数据库中的资料为准。提供的复印件与佛山市投标企业信息数据库中的资料不相符的，评委有权对该相关材料不予认定，投标人须自行承担后果。

3、提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

附表四  近三年完成的类似项目及获奖情况表

	项目名称
	

	项目所在地
	

	发包人名称
	

	发包人地址
	

	发包人电话
	

	合同价格
	

	开工日期
	

	竣工日期
	

	承担的工作
	

	工程质量
	

	获奖情况
	

	项目经理
	

	技术负责人
	

	总监理工程师及电话
	

	项目描述
	

	备注
	


注：1、附业绩证明材料，包括：中标通知书、施工合同、竣工验收资料、获奖证书的复印件（加盖投标人公章）；中标通知书必须是由当地集中交易机构或招标投标管理部门核发的方为有效。

2、相关证明材料均以佛山市投标企业信息数据库中的资料为准。提供的复印件与佛山市投标企业信息数据库中的资料不相符的，评委有权对该相关材料不予认定，投标人须自行承担后果。

3、提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

附表五  拟投入本工程的主要施工设备表

	序号
	设备名称
	型号
规格
	数  量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功率
（KW）
	生产
能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附表六  近三年财务状况

附：

1、财务审计报告复印件

提供的复印件资料必须清晰、明辨，否则投标人须自行承担后果。

相关资料均以佛山市投标企业信息数据库中的资料为准。提供的复印件与佛山市投标企业信息数据库中的资料不相符的，评委有权对该相关材料不予认定，投标人须自行承担后果。

2、未处于财产被接管、冻结、破产状态的声明（格式自拟，须提交原件并加盖投标人公章）。

附表七  近三年发生的诉讼及仲裁情况
格式自拟，须提交原件并加盖投标人公章

附表八  企业信誉状况

格式自拟，须提交原件并加盖投标人公章

第四节 技术标明标格式

（适用于特殊性工程）

封面格式

正本或副本

    （工程名称）   施工招标
技术标明标

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
投标人企业技术负责人：                （签字）
           年        月        日

【注：联合体投标人全称格式（下同）： 牵头人单位全称 与 成员单位全称 联合体】
第五节 技术标暗标格式

（适用于特殊性工程）

封面格式

正本

    （工程名称）   施工招标
技术标暗标

投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）
投标人企业技术负责人：                （签字）
           年        月        日

【注：联合体投标人全称格式（下同）： 牵头人单位全称 与 成员单位全称 联合体】 
副本（用2号仿宋体加粗，靠右）
    （工程名称）   施工招标
（用2号仿宋体加粗，无下划线，居中）
  技术标暗标（用初号仿宋体加粗，居中）
年月日（用阿拉伯数字0123填写，中间不留空格，为2号仿宋体加粗，居中）
封底格式

制定










_1234567890.unknown

